**Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Мышкин за 2019 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие сети автомобильных дорог городского**

**поселения Мышкин на 2017-2019 годы» за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 31.03.2017 № 72.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Оплата кредиторской задолженность за 2016 год |
| 1.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание дорог |
| 2.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  | 1115,0 | 195,175 | 1246,175 | 851,0 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
| 2.2. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  | 829,961 | 829,961 | 868,894 | 867,015 |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение безопасности движения пешеходов |  |  |  |  | 539,940 | 539,940 |  |  |  |
| 2.4. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проектно-сметная документация, экспертиза |
| 3.1. | Проектно-сметная документация, экспертиза |  |  |  |  | 127,980 | 115,558 |  |  |  |
| 4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
| 4.1. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту дорог (тротуаров) городского поселения Мышкин |  |  | 1944,961 | 1898,028 | 205,471 | 205,471 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 5. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси |
| 5.1. | Субсидии на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским маршрутным такси на территории городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 139,219 | 139,219 |  |  |  |
| 6. Ремонт автомобильных дорог |
| 6.1. | Ремонт улицы Газовиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ремонт улицы Успенской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ремонт дворовых проездов |
| 7.1. | Ремонт дворовых проездов по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 3889,922 | 2923,164 | 3127,679 | 2718,203 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог городского**

**поселения Мышкин на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-1) | км | 37,120 | 37,120 | 37,120 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 23,03 | 23,03 | 23,03 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 62 | 62 | 62 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-2) | км/п.м. | 0 | 0,388 | 0,388 |
| Количество отремонтированных дворовых проездов | шт. | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2019 года постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 12.03.2019 № 37, от 25.04.2019 № 86, от 31.12.2019 № 318 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 Выполнены работы по содержанию дорожной сети:

- **в летний период** на сумму 1 697 тыс. рублей, что на 159 тыс. руб. меньше чем в 2018 году – 1 856 тыс. руб., в том числе областные средства 830 тыс. руб., из них:

 1. Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог на сумму 598,5 тыс. руб., что на 251,5 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году - 850 тыс. руб.

 2. Установлены дорожные знаки, нанесена линия дорожной разметки, выполнена корректировка проекта дислокации дорожных знаков на улицах г. Мышкин на общую сумму 245 тыс. руб., что на 158 тыс. руб. меньше чем в 2018 году - 403 тыс. руб.;

- **в зимний период** на сумму 1 046 тыс. руб., что на 2 162 тыс. руб. меньше чем в 2018 году – 3 208 тыс. руб., в том числе областные средства 195 тыс. руб., (расчистка дорог от снега, посыпка песчано-солевой смесью, вывоз снега).

Выполнен частичный ремонт автомобильных дорог по ул. Энергетиков, ул. Ананьинская на общую сумму 2 150 тыс. руб., в том числе областные средства 1 945 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=37,120/37,120\*100% = 100%

Общая протяженность дорог всего

**R2**=23,03/23,03\*100% = 100 %

в том числе с твердым покрытием

**R3**=62/62\*100 = 100%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R4**=0,388/0,388\*100% = 100%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

**R5**=0/0\*100% = 100%

Количество отремонтированных дворовых проездов

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100) = 100 %

 5

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 81 %

 5688,300/7017,601

Е исп ≤ 90% программа низкоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» за 2019 год**

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 16.05.2017 № 130.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1. | Мероприятие по разработке программы комплексного развития социальной сферы, утверждение генеральных планов, ПЗЗ |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по утверждению генеральных планов, планов землепользования и застройки |  |  |  |  | 143,657 | 110,916 |  |  |  |
| 2. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |
| 2.1. | Взносы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  | 320,0 | 320,0 |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. Субсидия на возмещение льгот по бане |
| 3.1. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  | 1750,0 | 1750,0 |  |  |  |
| 4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. |
| 4.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Газовиков, г. Мышкин |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |
| 5.1. | Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |  |  | 50,0 | 50,0 | 14181,174 | 12275,772 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 50,0 | 50,0 | 16464,831 | 14526,688 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района |
| Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин | % | 100 | 100 | 77 |
| 2. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |
| Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области  | % | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | шт. | 2 | 1 |  1 |
| 3. Субсидия на возмещение льгот по бане |
| Своевременное возмещение затрат ООО «БРИГ» согласно заключенного Соглашения | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. |
| Выполнение работ | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |
| Организация и содержание уличного освещения |
| Оплата за поставку электрической энергии |  кВт/ч | 367215 | 417573 | 417573 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств) | шт. | 800 | 800 | 800 |
| Организация и содержание объектов озеленения |
| Количество обработанных клумб | шт. | 25 | 25 | 25 |
| Организация и содержание мест захоронения |
| Очистка участка от мусора | 100м2 | 80 | 70,4 | 70,4 |
| Акарицидная обработка территории | га | 1 | 1 | 1 |
| Организация и содержание прочих объектов благоустройства |
| Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно) | м2 | 40856 | 44463,7 | 44463,7 |
| Очистка участка от мусора вручную | м2 | 18900 | 7250 | 7250 |
| Вывоз ТБО из контейнеров | м3 | 223,5 | 235,50 | 235,50 |
| Побелка деревьев  | шт. | 293 | 293 | 293 |
| Покраска бордюрных камней | м2 | 838 | 838 | 838 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| Содержание штатных единиц | чел. | 16 | 21 | 21 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2019 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2019 № 41, от 31.12.2019 № 322 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В 2019 году были проведены работы по благоустройству территории города на сумму 7 821 тыс. руб., что на 840 тыс. руб. больше, чем в 2018 году – 6 981 тыс. руб., к ним относятся: уборка улиц от мусора, скашивание травы, спиливание старых деревьев и омолаживание живой изгороди, побелка бордюров, деревьев, ремонт заборов, малых архитектурных форм, озеленение территории городского поселения Мышкин, в т. ч. обустройство цветников (посадка цветочной рассады), акарицидная обработка от клещей скверов и парков города, содержание кладбища.

В мероприятия по озеленению территории городского поселения Мышкин включены работы по обустройству 25 цветочных клумб, стрижке газонов, регулярному уходу за зелеными насаждениями (обрезка деревьев и кустарников, покос травы, полив клумб, спиливание аварийных деревьев и т.д.).

В течение 2019 года проводились работы по содержанию объектов озеленения (газоны, цветники, кустарники, деревья) на общую сумму 448 тыс. руб., что на 11 % меньше чем в 2018 году - 498 тыс. руб.

Общая стоимость затрат на уличное освещение составила 3 657 тыс. руб., что на 4,6 % меньше чем 2018 году – 3 834 тыс. руб. Основные затраты по замене уличного освещения были выполнены АО «Ярославской сетевой компанией».

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=77/100\*100% = 77%

Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин

**R2**=100/100\*100% = 100 %

Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области

**R3**=1/1\*100 = 100%

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда

**R4**=100/100\*100% = 100%

Своевременное возмещение затрат ООО «БРИГ» согласно заключенного Соглашения

**R5**=100/100\*100% = 100%

Выполнение работ

**R6**=417573/417573\*100% = 100%

Оплата за поставку электрической энергии

**R7**=800/800\*100% = 100%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств)

**R8**=25/25\*100% = 100%

Количество обработанных клумб

**R9**=70,4/70,4\*100% = 100%

Очистка участка от мусора

**R10=**1/1\*100% = 100%

Акарицидная обработка территории

**R11**=44463,7/44463,7\*100% = 100%

Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно)

**R12**=7250/7250\*100% = 100%

Очистка участка от мусора вручную

**R13**=235,5/235,5\*100% = 100%

Вывоз ТБО из контейнеров

**R14**=293/293\*100% = 100%

Побелка деревьев

**R15**=838/838\*100% = 100%

Покраска бордюрных камней

**R16**=21/21\*100% = 100 %

Содержание штатных единиц

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (77+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100) = 99 %

 16

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 88 %

 14576,688/16514,831

Е исп ≤ 90% программа низкоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы» за 2019 год**

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 24.07.2017 № 178.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Создание финансовых резервов и резервов материальных средств в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 1.1. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |  |  |  |  | 127,127 | 31,782 |  |  | Соглашение по передаче полномочий расторгнуто в декабре 2019 года |
| 1.3. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  | 50,823 | 12,705 |  |  | Соглашение по передаче полномочий расторгнуто в декабре 2019 года |
| 2. Проведение комплекса мер, направленных на повышение общественной и личной безопасности граждан. |
| 2.1. | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |  |  |  |  | 176,183 | 176,183 |  |  |  |
| 2.2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |  |  |  |  | 43,729 | 43,729 |  |  |  |
| 2.3. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |  |  |  |  | 204,999 | 204,915 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 602,861 | 469,314 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Создание финансовых резервов и резервов материальных средств в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин | % | 100 | 100 | 25 |
| 2. Проведение комплекса мер, направленных на повышение общественной и личной безопасности граждан |
| Снижение общего количества пожаров  | шт. | 7 | 13 | 13 |
| Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин | шт. | 2 | 5 | 5 |
| Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг | шт. | 125 | 400 | 400 |
| Установка информационного стенда  | шт. | 0 | 3 | 3 |
| Количество распространенных памяток | шт. | 100 | 100 | 100 |
| Установка системы оповещения на Успенской площади городского поселения Мышкин | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ на объекте жизнепользования и водоочистных сооружений в здании станции 1-го, 2-го, 3-го подъема | % | 0 | 0 | 0 |
| Установка видеонаблюдения на Успенской площади | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Установка видеонаблюдения на ул. Ленина у дома № 1 | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Установка видеонаблюдения на ул. Никольская (набережная р. Волга) | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Установка видеонаблюдения на ул. К. Либкнехта, д. 40 | шт. | 0 | 3 | 3 |
| Установка тревожной сигнализации в здании МУ «Администрация ГП Мышкин» ул. К. Либкнехта, д.40 | % | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование дверьми с приспособлением для само закрывания и уплотнения в притворах на лестничной клетке на втором этаже здания МУ «Администрация ГП Мышкин» | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Испытание наружной лестницы здания МУ «Администрации ГП Мышкин» ул. К. Либкнехта, д.40 | раз  | 0 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2019 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 12.03.2019 № 36, от 31.12.2019 № 326 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Соглашение № 53 от 19.12.2017 по передаче полномочий МУ «Администрация Мышкинского муниципального района» было расторгнуто в декабре 2019 года.

**Водные объекты**

- Выполнение работ по водолазному обследованию и очистке дна акватории пляжа-15 тыс. руб.;

- Выполнение работ по изготовлению сходней для обустройства ледовых переходов– 29 тыс. руб.

**Пожарная безопасность**

- Выполнение работ по устройству противопожарных прорубей и подсыпке, грейдированию, расчистке от снега пожарных проездов – 20 тыс. руб.;

- Выполнение работ по очистке пожарных прудов от грунта, вырубка кустов и деревьев вокруг пруда – 40 тыс. руб.;

- Выполнение работ по выкашиванию и уборке сухой травы и мусора у деревянных строений – 22 тыс. руб.;

- Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения здания Администрации – 12 тыс. руб.;

- Выполнение работ по очистке пожарных гидрантов от снега – 25 тыс. руб.;

- Выполнение работ по проверке молниезащиты на работоспособность в здании Администрации – 6 тыс. руб.;

- Выполнение работ по подсыпке и грейдированию пожарных проездов – 20 тыс. руб.;

- Приобретение 2-ух пожарных гидрантов - 18 тыс. руб.;

- Монтаж пожарных дымовых извещателей у многодетных семей - 13 тыс. руб.

 В течение года на территории городского поселения Мышкин велась профилактическая работа с населением по пожарной безопасности, с организациями и учреждениями. Проводился месячник по пожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин. Раздавались памятки. Велась разъяснительная работа через средства массовой информации.

**Профилактика терроризма**

**-** Выполнение работ по установке дверей с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах на лестничной клетке на втором этаже здания Администрации – 34 тыс. руб.;

**-** Выполнение работ по испытанию наружной лестницы здания Администрации – 4 тыс. руб.;

**-** Поставка информационных стендов – 42 тыс. руб.;

**-** Выполнение работ по установке двух видеокамер на набережной реки волга ул. Никольская – 25 тыс. руб.;

**-** Выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения по ул. К.Либкнехта, д.40 – 100 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=0/0\*100% = 100%

Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

**R2**=25/100\*100% = 25 %

Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин

**R3**=13/13\*100 = 100%

Снижение общего количества пожаров

**R4**=0/0\*100% = 100%

Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин

**R5**=5/5\*100% = 100%

Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин

**R6**=400/400\*100% = 100 %

Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг

**R7**=3/3\*100% = 100 %

Установка информационного стенда

**R8**=100/100\*100% = 100 %

Количество распространенных памяток

**R9**=0/0\*100% = 100 %

Установка системы оповещения на Успенской площади городского поселения Мышкин

**R10**=0/0\*100% = 100 %

Выполнение работ на объекте жизнепользования и водоочистных сооружений в здании станции 1-го, 2-го, 3-го подъема

**R11**=0/0\*100% = 100 %

Установка видеонаблюдения на Успенской площади

**R12**=0/0\*100% = 100 %

Установка видеонаблюдения на ул. Ленина у дома № 1

**R13**=1/1\*100% = 100 %

Установка видеонаблюдения на ул. Никольская (набережная р. Волга)

**R14**=3/3\*100% = 100 %

Установка видеонаблюдения на ул. К. Либкнехта, д. 40

**R15**=0/0\*100% = 100 %

Установка тревожной сигнализации в здании МУ «Администрация ГП Мышкин» ул. К. Либкнехта, д.40

**R16**=1/1\*100% = 100 %

Оборудование дверьми с приспособлением для само закрывания и уплотнения в притворах на лестничной клетке на втором этаже здания МУ «Администрация ГП Мышкин»

**R17**=1/1\*100% = 100 %

Испытание наружной лестницы здания МУ «Администрации ГП Мышкин» ул. К. Либкнехта, д.40

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+25+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100) = 96 %

 17

Rст ≥ 95 % программа высоко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 78 %

 469,314/602,861

Е исп ≤ 90% программа низкоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в городском поселении Мышкин на 2017-2019 годы» за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в городском поселении Мышкин на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 18.04.2017 № 97.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района |
| 1.1. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения |  |  |  |  | 140,836 | 35,208 |  |  | Соглашение по передаче полномочий расторгнуто в декабре 2019 года |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры |  |  |  |  | 380,777 | 95,193 |  |  | Соглашение по передаче полномочий расторгнуто в декабре 2019 года |
| 1.3. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |  |  |  |  | 252,308 | 63,078 |  |  | Соглашение по передаче полномочий расторгнуто в декабре 2019 года |
| 2. Подпрограмма «Развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения на 2017-2019 годы» |
| 2.1. | Создание условий для населения городского поселения Мышкин к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |  |  |  |  | 44,0 | 44,0 |  |  |  |
| 2.2. | Улучшение материально-технической базы физической культуры и спорта |  |  |  |  | 50,8 | 50,8 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 868,721 | 288,279 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в городском поселении Мышкин на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района |
| Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин | % | 100 | 100 | 25 |
| 2. Подпрограмма «Развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения на 2017-2019 годы» |
| Проведение мероприятий | ед. | 3 | 1 | 1 |
| Приобретение спортивного инвентаря | ед. | 0 | 33 | 33 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2019 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2019 № 39, от 31.12.2019 № 320 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Соглашение № 53 от 19.12.2017 по передаче полномочий МУ «Администрация Мышкинского муниципального района» было расторгнуто в декабре 2019 года.

По подпрограмме:

ООО «Зеленый светофор» расстановка временных дорожных знаков на сумму 28,5 тыс. руб. на мероприятие полумарафон «По шести холмам»

Приобретение лыжного инвентаря (33 шт.) – 50,8 тыс. руб.

Проведены мероприятия, посвященные Дню физкультурника на сумму – 15,5 тыс. руб.:

- турнир по футболу 8×8;

- турнир по пляжному волейболу.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=25/100\*100% = 25%

Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин

**R2=**1/1\*100% = 100 %

Проведение мероприятий

**R3=**33/33\*100 = 100%

Приобретение спортивного инвентаря

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (25+100+100) = 75 %

 3

Rст ≤ 85 % программа низко результативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 33 %

 288,279/868,721

Е исп ≤ 90% программа низкоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы»**

 **за 2019 год**

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 21.03.2017 № 66.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Нормативно - правовое обеспечение программы |
| 1.1. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о признании молодых семей участниками подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о выделении средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1. | Консультирование молодых семей по условиям участия в муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Работа с претендентами на получение социальной выплаты в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приём, экспертиза и регистрация документов молодых семей, претендующих на поддержку в приобретении (строительстве) жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Формирование списков молодых семей участников программы, расчёт объёма финансовой поддержки каждой семьи за счёт средств бюджетов различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Формирование в установленном порядке заявки на участие в задаче «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительство) жилья» на 2015-2020 годы в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Заключение соглашения между Администрацией городского поселения Мышкин и Департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 289,892 | 209,524 | 230,0 | 166,236 | 166,236 | 166,236 | 928,872 | 928,872 |  |
| 2.9. | Ведение реестра оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, выданных Администрацией городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 289,892 | 209,524 | 230,0 | 166,236 | 166,236 | 166,236 | 928,872 | 928,872 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Количество семей | 2 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2019 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 12.03.2019 № 38, от 31.12.2019 № 319 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Одна молодая семья, зарегистрированная на территории городского поселения Мышкин, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, приобрела квартиру.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1/1\*100% = 100%

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100) = 100 %

 1

Rст ≥ 95 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 91 %

 1470,868/1615,0

90% ‹ Е исп ‹ 100% программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории городского поселения Мышкин**

**на 2017-2019 годы» за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 18.04.2017 № 96.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Информационно-правовое обеспечение малого предпринимательства |
| 1.1. | Оказание консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение малого предпринимательства |
| 2.1. | Отбор лучших предпринимателей для представления к награждению Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция» в соответствии с Положением о конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства в участии в городских и районных конкурсах:- смотр-конкурс «Мышкин-новогодний» |  |  |  |  | 10,002 | 10,002 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 10,002 | 10,002 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории городского поселения Мышкин**

**на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин. | ед. | 122 | 123 | 123 |
| Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 7 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий (конкурсов) | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция»  | ед. | 2 | 4 | 4 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний» | ед. | 10 | 10 |  10 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2019 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 13.03.2019 № 40, от 31.12.2019 № 321 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В прошедшем году Администрацией городского поселения Мышкин были организованы 2 конкурса для населения и организаций всех форм собственности.

1) «Цветущая композиция»

- в категории «лучший цветник» победителями стали:

- Мышкинский филиал АО «Ярдормост», директор Савина Елена Александровна;

- ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж, директор Кошелева Татьяна Алексеевна.

- в категории «лучшее оформление территории» победителями стали:

- ООО «Волга-Терминал», генеральный директор Зевакин Алексей Николаевич;

- Галерею кукол и миниатюр Павлычевой Ольги Владимировны.

2) «Мышкин-Новогодний»:

- в номинации: «Новогодняя иллюминация» победителями стали:

-Муниципальное унитарное предприятие Мышкинского муниципального района «Аптека № 42» (заведующая Зайцева Елена Александровна);

- ООО фирма «Ремсервис СЗ» магазин «Ярославич» (директор Федотова Алена Сергеевна);

- Магазин «Продукты» (ИП Захарова Ольга Владимировна);

- ООО «Альбион-2002» магазин «Бристоль» (администратор Федотова Татьяна Николаевна);

- ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка 14633» (директор Смирнова Любовь Владимировна);

- Гостевой дом «Комфорт» (директор Зевакин Николай Евгеньевич);

- Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения» (директор Горшкова Тамара Ивановна);

- Муниципальное унитарное предприятие «Мышкинский центр туризма» (директор Чистякова Светлана Владимировна);

- Муниципальное автономное учреждение Мышкинского муниципального района «Редакция газеты «Волжские зори» (главный редактор Печкина Любовь Германовна);

**-** в номинации: «Зимняя сказка» победителями стали:

- Сальникова Ольга Сергеевна (г. Мышкин, ул. Полевая, д.2)

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=123/123\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин.

**R2**=0/0\*100% = 100 %

Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

**R3**=2/2\*100 = 100%

Количество мероприятий (конкурсов)

**R4**=4/4\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция»

**R5**=10/10\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний»

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100) = 100 %

 5

Rст ≥ 95 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 10,002/10,002

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**Исполнитель: Пшеничная Юлия Владимировна**

**Тел. 8 (48544) 2-14-63**

1. «Перечень автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.12.2013 №172 [↑](#footnote-ref-1)
2. На основании заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-2)