**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Формирование современной**

**городской среды на территории городского**

**поселения Мышкин» на 2018-2022 годы» за 2020 год**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.03.2018 № 93.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустрой-ство дворовых территорий | 2166,95700 | 2166,95700 | 90,29000 | 90,29000 | 143,99728 | 143,99728 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Благоустрой-ство общественных территорий | 4822,19100 | 4822,19100 | 200,92600 | 200,92600 | 777,93150 | 777,93150 | 130,00000 | 130,00000 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 6989,14800 | 6989,14800 | 291,21600 | 291,21600 | 921,92878 | 921,92878 | 130,00000 | 130,00000 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | % | 5 | 10 | 10 |
| 1.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 1.4. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах | Да/нет | да | да | да |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2.1. Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 13 | 50 | 50 |
| 2.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 3. Количество эскизных проектов по благоустройству общественных территорий для последующего общественного обсуждения |
| 3. Количество эскизных проектов по благоустройству общественных территорий для последующего общественного обсуждения | ед. | - | - | - |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2020 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 09.11.2020 № 218 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 При реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» в городском поселении Мышкин было выполнено благоустройство дворовой территории по ул.Загородная, д.45, д.47, а именно произведен ремонт дворовых проездов и проездов к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории (9 светильников), установка скамеек (12 штук), установка урн для мусора (8 штук), установка детского игрового и спортивного оборудования на детскую игровую площадку, ограждение дворовых территорий, устройство ограждения детской игровой площадки. Всего на общую сумму 2 401,24428 тыс. руб.

 По губернаторскому проекту «Решаем вместе!» было выполнено благоустройство общественной территории «Стадион имени бр. Бутусовых» (обустройство многофункционального спортивного объекта), а именно устройство покрытия беговой дорожки (965 кв.м), устройство площадки скейт-парка (600 кв.м), установка площадки для сдачи норм ГТО (187 кв.м), установка элементов для скейт-парка (8 штук), установка тренажеров (5 штук), обустройство велопарковки на 5 мест (2 штуки), установка лавочек (4 штуки), установка урн для мусора (5 штук). Всего на общую сумму 5 931,04850 тыс. руб.

**5. Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1/1\*100% = 100%

Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы

**R2**=6/6\*100% = 100 %

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества

**R3**=1/1\*100 = 100%

Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы

**R4**=4/4\*100% = 100%

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100) = 100 %

 4

Rст ≥ 95 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

 8332,293 /8332,293

90 % ‹ Е исп‹ 100 % программа среднеэффективная.