

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Мышкин

11.06.2021 №108-а

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду

объектов коммунального назначения,

инженерной инфраструктуры, объектов

социальной сферы по городскому поселению

Мышкин на 2021 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации своевременной подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы городского поселения Мышкин к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по городскому поселению Мышкин на 2021 - 2022 годы.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин и информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского Е.В.Петров

поселения Мышки

|  |
| --- |
| Утвержден  постановлением Администрации  городского поселения Мышкин  от « 11 » июня 2021 № 108-а  План мероприятий  по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения,  инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы  по городскому поселению Мышкин на 2021- 2022 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные - всего, | ед. | 14 |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 11 |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 14 | 21118,47 | 0,00 | 134,48 | 1983,39 |
| 1. Котельная МДОУ  д/с «Тополек» | ед. | 1 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализатора, термометров, газосигнализатора | шт. | 14 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 2. Котельная МДОУ  д/с «Теремок» | ед. | 1 | 22,58 | 0,00 | 22,58 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометра, газосигнализатора | шт. | 11 | 22,58 | 0,00 | 22,58 | 0,00 |
| 3. Котельная МДОУ  д/с «Петушок» | ед. | 1 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 |
| Проверка манометров, газосигнализаторов | шт. | 5 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 |
| 4. Котельная МОУ ДО Дом детского творчества  (Ананьинская, д.4) | ед.. | 1 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | ед. | 3 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| 5. Котельная МАОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа | ед. | 1 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов | шт. | 23 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| 6. Котельная МОУ ДО Дом детского творчества (Орджоникидзе, д.9) | ед. | 1 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | шт. | 3 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 |
| 7. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения  (Никольская, 5) | ед. | 1 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| Проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования (здание, котельная) | шт. | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Поверка сигнализаторов | шт. | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Проведение технического обслуживания газового оборудования (котельная) | шт. | 1 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| 8. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 15,80 |
| Проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования (здание, котельная) | шт. | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Поверка сигнализаторов, манометра | шт. | 1 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Проведение технического обслуживания газового оборудования (котельная) | шт. | 1 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
|
| 9. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Мышкины палаты) | ед | 1 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| проверка оборудования котельной | шт. | 22 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 10. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Картинная галерея) | ед | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| проверка оборудования котельной | шт. | 2 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 11. Котельная АО «МКЭ» (ЦРБ) | ед | 1 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| Текущий ремонт водогрейных котлов | шт. | 2 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| Поверка КИПиА | шт. | 57 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| Ревизия, ремонт, проверка исправности действия приборов контроля, учета, автоматики и безопасности | ед. | 1 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| Ремонт отмостки вокруг здания котельной | ед. | 1 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| Замер сопротивления изоляции электропроводки и контура заземления | ед. | 1 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Режимно-наладочные испытания ХВО | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 12. Котельная АО «Яркоммунсервис»  (26 квартал) | ед | 1 | 1 680,59 | 0,00 | 0,00 | 1 680,59 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 1 680,59 | 0,00 | 0,00 | 1 680,59 |
| 13. Котельная АО «Яркоммунсервис»  (Финский комплекс) | ед | 1 | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 133,80 |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 133,80 |
| 14. Котельная ОООО «БРИГ» | шт | 1 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| Промывка и гидравлические испытание системы отопления | км | 0,3 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| поверка приборов КИП | ед. | 4 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые сети - всего, | км | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км | 0,92 | 556,60 | 0,00 | 0,00 | 556,60 |
| Ремонт ТС от УЗ до д № 4а по ул. Газовиков (26 кв) | км | 0,05 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| Ремонт ТС от УТ 23 до д № 26 по ул. К. Либкнехта  (26 кв) | км | 0,04 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| Ремонт ТС от котельной до УТ 14а (ФК) | км | 0,42 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Ремонт ТС от УТ 8а до УТ 11а (ФК) | км | 0,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ремонт ТС от УТ 8а до гаражей (ФК) | км | 0,01 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Ремонт ТС ГВС от УТ 8а до УТ 11а (ФК) | км | 0,20 | 160,60 | 0,00 | 0,00 | 160,60 |
| Другие работы на системах теплоснабжения  (расписывается пообъектно): |  |  | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 69,29 |
| Ремонт ТК с заменой задвижек в ТК (кот. 26 кв.) | ед. | 1,00 | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 69,29 |
| Водопроводные сети - всего, | км | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км | 0,11 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| г. Мышкин ул. Солнечная | км | 0,10 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| г. Мышкин ул. Газовиков - ул. Комсомольская д. 18 | км | 0,01 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Канализационные сети - всего, | км | 18,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км | 0,10 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| от ул. К. Либкнехта, д. 19 до КНС -2 | км | 0,10 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| Ремонт очистных сооружений канализации  (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 6 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| г. Мышкин ул. Успенская д. № 23 (ремонт водопроводного колодца) | ед. | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| г. Мышкин ул. К. Либкнехта д. № 19 до КНС -2 (ремонт канализац. колодца) | ед. | 5 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Электрические сети - всего, | км | 68,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км | 1,4 | 66,92 | 0,00 | 0,00 | 66,92 |
| ВЛ-10кВ ф№ 3 ПС 35/10 Мышкин | км | 0,80 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
| ВЛ-0,4 кВ ф № 2 КТП № 315 «Лесная» ВЛ-10кВ ф№3 ПС 35/10 Мышкин (замена провода) | км | 0,25 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 8,12 |
| ВЛ-0,4 кВ ф № 1 КТП № 304 «Райпо» ВЛ-10кВ ф№3 ПС 35/10 Мышкин (замена провода) | км | 0,15 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| ВЛ-0,4кВ ф№2 ЗТП № 704 «Хлебозавод» ВЛ-10кВ ф№ 7 ПС 35/10 Мышкин (замена провода) | км | 0,20 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 2 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 |
| ЗТП № 705 «Больница» (монтаж камеры ЩО-70, КСО, монтаж секционной панели 0,4кВ, 10кВ, монтаж шинного моста в РУ-10кВ) | шт. | 1 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 |
| ЗТП № 303 «Энергетиков» (монтаж камеры ЩО-70, КСО, монтаж секционной панели 10 кВ, монтаж шинного моста в РУ-10 кВ) | шт | 1 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 |
| Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 14 | 213,52 | 0,00 | 145,32 | 68,20 |
| 1. МОУ ДО Дом детского творчества (Ананьинская, д.4) | ед. | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 2. МДОУ д/с «Теремок» | ед. | 1 | 9,42 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 9,42 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| 3. МДОУ д/с «Петушок» | ед. | 1 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 21,60 | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| 4. МАОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 5. МДОУ д/с «Росинка» | ед. | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 0,00 |
| Проверка манометров | шт. | 5 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 |
| 6. МДОУ д/с «Тополек» | ед. | 1 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| 7. МОУ Мышкинская СОШ | ед. | 1 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| Проверка манометров, сигнализаторов | шт. | 4 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| 8. МОУ ДО Дом детского творчества (Орджоникидзе, д.9) | ед. | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 9. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения  (Никольская, 5) | ед. | 1 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 5,85 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. | 1 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Частичная замена трубопроводов системы отопления | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 10. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 25,85 | 0,00 | 0,00 | 25,85 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. | 1 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей | ед. | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 11. МУ ММР «Межпоселенческий Дом культуры» | ед. | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 12. МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» | ед. | 1 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | 1 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 13. МБУ ДО «Мышкинская музыкальная школа» | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 14. МУП ММР Мышкинский центр туризма | ед. | 1 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 36,50 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| Обследование дымоходов, вент. каналов | ед. | 5 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 |
| ИТОГО: |  |  | 4068,80 | 0,00 | 279,80 | 3789,00 |