**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Формирование современной**

**городской среды на территории городского**

**поселения Мышкин» на 2018-2022 годы» за 2021 год**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.03.2018 № 93.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | 1285,95800 | 1285,95800 | 53,58200 | 53,58200 | 84,22200 | 84,22200 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 8061,02000 | 8061,02000 | 335,85700 | 335,85700 | 593,13700 | 593,13700 | 143,00000 | 143,00000 |  |
| 3.  | Благоустройство городского парка отдыха «Сицкий сад» | 0,00000 | 0,00000 | 2996,74300 | 2996,74300 | 212,99800 | 212,99800 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 9346,97800 | 9346,97800 | 3386,18200 | 3386,18200 | 890,35700 | 890,35700 | 143,00000 | 143,00000 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы | ед. | 3 | 7 | 7 |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | % | 5 | 12 | 12 |
| 1.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 12 | 12 |
| 1.4. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах | Да/нет | да | да | да |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2.1. Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы | ед. | 1 | 6 | 6 |
| 2.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 13 | 75 | 75 |
| 2.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 3. Количество эскизных проектов по благоустройству общественных территорий для последующего общественного обсуждения |
| 3. Количество эскизных проектов по благоустройству общественных территорий для последующего общественного обсуждения | ед. | - | - | - |
| 4. Благоустройство городского парка отдыха «Сицкий сад» |
| Благоустройство городского парка отдыха «Сицкий сад» | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2021 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 15.07.2021 № 131 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 При реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» в городском поселении Мышкин было выполнено благоустройство дворовой территории по ул. ул. Успенская д. 27, а именно произведен ремонт дворовых проездов и проездов к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории (3 опоры со светодиодными светильниками 6 штук), установка скамеек (6 штук), установка урн для мусора (3 штук), поставка и установка 6 элементов детской игровой площадки, ограждение дворовых территорий, устройство ограждения детской игровой площадки. Всего на общую сумму 2 255, 71974 тыс. руб.

 По губернаторскому проекту «Решаем вместе!» было выполнено благоустройство общественной территории - Парк, ул. Гагарина, г.Мышкин, а именно обустройство тротуаров и дорожек, установка ограждения, устройство покрытия детской игровой и спортивной площадок, озеленение (292 кустарника), устройство освещения (установка 17 светильников), установка зимней горки (1 штука), качелей на цепном подвесе (1 штука), деревянных качелей с навесом (1 штука), спортивного комплекса (1 штука), стола теннисного (1 штука), установка велопарковки на 5 мест, установка скамеек (26 штук) и установка урн для мусора (13 штук).

По губернаторскому проекту «Решаем вместе!» было выполнено благоустройство общественной территории - Благоустройство городского парка отдыха «Сицкий сад», а именно кладка кирпича, штукатурка столбов и стен ограждения их окраска, установка ограждения из профилированного листа, установка бортовых камней и укладка тротуарной плитки на детской площадке.

**5. Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1.Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы

**R1**=7/7\*100% = 100%

2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества

**R2**=12/12\*100% = 100 %

3.Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы

**R3**=6/6\*100 = 100%

4.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

**R4**=75/75\*100% = 100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100) = 100 %

 4

Rст ≥ 95 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

13766,517 /13766,517

 программа высокоэффективная