АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МЫШКИН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мышкин

от   «07» августа  2014  года  № 119 а

Об утверждении муниципального краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Ярославской области на 2014-2043 годы на территории

городского поселения Мышкин на 2014 год

В соответствии со статьями 7 и 30 Закона Ярославской области от 28 июня 2013г. № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы на территории городского поселения Мышкин на 2014 год (муниципальный краткосрочный план, приложение № 1, приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава  городского

поселения Мышкин                                                                            А. П. Лыткин

| Приложение № 2 к Постановлению Администрации городского поселения Мышкин от 07. 08. 2014года № 119 а ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского поселения Мышкин на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования области |  |  |  | Общая площадь МКД - всего |  |  | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения программы |  |  | Количество МКД |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал | III квартал |  | IV квартал |  | всего | I квартал |  |  | II квартал | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  |  | кв.м |  |  | чел. |  |  | ед. |  | ед. | ед. |  | ед. |  | ед. | руб. |  |  | руб. | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |
| Капитальный ремонт с использованием субсидии из областного бюджета на финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД на территории Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мышкинский муниципальный район |  |  |  | 758,62 |  |  | 34 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 166 363,00 |  |  | 1 166 363,00 |  |  |
| Капитальный ремонт с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Городское поселение Мышкин Мышкинского муниципального района |  |  |  | 809,70 |  |  | 33 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 300 788,00 |  |  | 1 300 788,00 |  |  |