Глава городского поселения Мышкин

# постановление

г. М ы ш к и н

| от | « | 04 » |  | августа | 2014 г. | № | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении графика проверки

готовности жилищного фонда,

находящегося на территории

городского поселения Мышкин

к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов

В целях повышения надежности функционирования объектов жилищного фонда городского поселения Мышкин, обеспечения бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами в  осенне-зимний период 2014-2015 годов, недопущения опасных для людей и окружающей среды ситуаций,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график проверки готовности жилищного фонда, находящегося на территории городского поселения Мышкин к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов (Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда, находящегося на территории городского поселения Мышкин к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские Зори».

Глава городского поселения Мышкин                                А.П.Лыткин

Приложение  № 1

к постановлению Администрации

городского поселения Мышкин

от 04.08.2014г. №113

График проверки готовности жилищного фонда,

находящегося на территории городского поселения Мышкин

к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов

| № п/п | Адрес |  |  |  | год постройки | площадь помещений, (кв.м) | планируемая дата осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимено-вание населен-ного пункта | улица | № до-ма | Кор-пус |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мышкин г. | Газовиков ул. | 20 |  | 1980 | 727,6 | 18 августа |
| 2 | Мышкин г. | Газовиков ул. | 26 |  | 1981 | 677 | 18 августа |
| 3 | Мышкин г. | Газовиков ул. | 27 |  | 1983 | 839,2 | 18 августа |
| 4 | Мышкин г. | Газовиков ул. | 31 |  | 1991 | 1438,8 | 18 августа |
| 5 | Мышкин г. | Загородная ул. | 1а |  | 1976 | 253,6 | 21 августа |
| 6 | Мышкин г. | Загородная ул. | 45 |  | 1987 | 1799 | 19 августа |
| 7 | Мышкин г. | К. Либкнехта ул. | 17 |  | 1970 | 272 | 19 августа |
| 8 | Мышкин г. | К. Либкнехта ул. | 21А |  | 1962 | 303,3 | 19 августа |
| 9 | Мышкин г. | Кирпичный пер. | 2 |  | 1966 | 134,7 | 21 августа |
| 10 | Мышкин г. | Ковалева ул. | 19 |  | 1970 | 1357,4 | 20 августа |
| 11 | Мышкин г. | Комсомольская ул. | 7 |  | 1970 | 454,1 | 20 августа |
| 12 | Мышкин г. | Комсомольская ул. | 13 |  | 1973 | 381,9 | 20 августа |
| 13 | Мышкин г. | Комсомольская ул. | 19 |  | 1970 | 452,1 | 20 августа |
| 14 | Мышкин г. | Комсомольская ул. | 23 |  | 1975 | 516,6 | 20 августа |
| 15 | Мышкин г. | Комсомольская ул. | 25 |  | 1983 | 573,2 | 20 августа |
| 16 | Мышкин г. | Комсомольская ул. | 31 |  | 1992 | 1737,2 | 20 августа |
| 17 | Мышкин г. | Мологская ул. | 45 |  | 1956 | 454,1 | 19 августа |
| 18 | Мышкин г. | Нагорная ул. | 8а |  | 1969 | 302,1 | 19 августа |
| 19 | Мышкин г. | Никольская ул. | 9 |  | 1951 | 268,7 | 19 августа |
| 20 | Мышкин г. | Окружная ул. | 2 |  | 1984 | 169 | 21 августа |
| 21 | Мышкин г. | Окружная ул. | 4 |  | 1984 | 173,3 | 21 августа |
| 22 | Мышкин г. | Окружная ул. | 6 |  | 1984 | 174,1 | 21 августа |
| 23 | Мышкин г. | Окружная ул. | 8 |  | 1984 | 168,1 | 21 августа |
| 24 | Мышкин г. | Окружная ул. | 10 |  | 1984 | 165,1 | 21 августа |
| 25 | Мышкин г. | Строителей ул. | 1 |  | 1969 | 505,5 | 22 августа |
| 26 | Мышкин г. | Строителей ул. | 2 |  | 1976 | 493,1 | 22 августа |
| 27 | Мышкин г. | Строителей ул. | 7 |  | 1969 | 507,9 | 22 августа |
| 28 | Мышкин г. | Строителей ул. | 8 |  | 1969 | 509,7 | 22 августа |
| 29 | Мышкин г. | Угличская ул. | 68 |  | 1988 | 831,1 | 25 августа |
| 30 | Мышкин г. | Угличская ул. | 70 |  | 1979 | 718,9 | 25 августа |
| 31 | Мышкин г. | Угличская ул. | 74 |  | 1972 | 372,5 | 25 августа |
| 32 | Мышкин г. | Угличская ул. | 76 |  | 1975 | 764,6 | 25 августа |
| 33 | Мышкин г. | Угличская ул. | 80 |  | 1980 | 862,7 | 25 августа |
| 34 | Мышкин г. | Угличская ул. | 82 |  | 1982 | 893,1 | 26 августа |
| 35 | Мышкин г. | Угличская ул. | 84 |  | 1984 | 859,6 | 26 августа |
| 36 | Мышкин г. | Угличская ул. | 86 |  | 1986 | 859,6 | 26 августа |
| 37 | Мышкин г. | Угличская ул. | 88 |  | 1989 | 357,5 | 26 августа |
| 38 | Мышкин г. | Успенская ул. | 3 |  | 1981 | 597,2 | 27 августа |
| 39 | Мышкин г. | Успенская ул. | 22 |  | 2012 | 1008,3 | 27 августа |
| 40 | Мышкин г. | Успенская ул. | 24 |  | 1997 | 1869,4 | 27 августа |
| 41 | Мышкин г. | Успенская ул. | 27 |  | 1988 | 1821,5 | 27 августа |
| 42 | Мышкин г. | Успенская ул. | 3а |  | 1981 | 628,3 | 27 августа |
| 43 | Мышкин г. | Штабская ул. | 13 |  | 1965 | 449,6 | 28 августа |
| 44 | Мышкин г. | Штабская ул. | 14а |  | 1969 | 450,6 | 28 августа |
| 45 | Мышкин г. | Штабская ул. | 15 |  | 1993 | 376,9 | 28 августа |
| 46 | Мышкин г. | Штабская ул. | 20 |  | 1963 | 472,7 | 28 августа |
| 47 | Мышкин г. | Штабская ул. | 22а |  | 1975 | 351,5 | 28 августа |
| 48 | Мышкин г. | Штабская ул. | 24 |  | 1970 | 311,6 | 28 августа |
| 49 | Мышкин г. | Штабская ул. | 24а |  | 1970 | 573 | 28 августа |
| 50 | Мышкин г. | Штабская ул. | 26 |  | 1973 | 513,9 | 28 августа |
| 51 | Мышкин г. | Штабская ул. | 30 |  | 1981 | 579,6 | 28 августа |
| 52 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 6 |  | 1980 | 208,7 | 29 августа |
| 53 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 8 |  | 1988 | 379,7 | 29 августа |
| 54 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 10 |  | 1986 | 270,8 | 29 августа |
| 55 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 10а |  | 1986 | 276,2 | 29 августа |
| 56 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 13 |  | 1987 | 223,32 | 29 августа |
| 57 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 22 |  | 1991 | 367,8 | 29 августа |
| 58 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 24 |  | 1993 | 365,2 | 30 августа |
| 59 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 46 |  | 1985 | 360 | 30 августа |
| 60 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 52 |  | 2001 | 372,2 | 30 августа |
| 61 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 54 |  | 1986 | 370 | 30 августа |
| 62 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 56 |  | 2008 | 1362 | 30 августа |
| 63 | Мышкин г. | Энергетиков ул. | 58 |  | 2008 | 1335,3 | 30 августа |

Приложение  № 2

к постановлению Администрации

городского поселения Мышкин

от 04.08.2014г. №113

Состав

Комиссии по проверке готовности жилищного фонда,

находящегося на территории городского поселения Мышкин

к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов

1. Кочкина О.Н. – Начальник МУ «Управлеие городского хозяйства», руководитель комиссии.

Члены комиссии:

2. Михайлова Е.В. – инженер МУ «Управлеие городского хозяйства»;

3. Шейнова В.А. – главный специалист отдела ЖКХ администрации Мышкинского МР (по согласованию);

4. Чернышов С.В. – главный инженер ОАО «ЯГК» Филиал «Мышкинский» (по согласованию).