

### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Мышкин

07.11.2017 № 324

О внесении изменений в постановление Администрации

городского поселения Мышкин от 31.03.2017 № 72

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2017-2019 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин», решением Муниципального Совета городского поселения Мышкин от 22.12.2016 № 38 «О бюджете городского поселения Мышкин на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Мышкин от 31.03.2017 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В Приложении №1 к постановлению Паспорт муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общая потребность в финансовых средствах –28 243,079 тыс. руб., из них:  - средства бюджета городского поселения Мышкин – 4 617,535 тыс. руб.  - средства областного бюджета Ярославской области – 23 589,823 тыс. руб.,  - внебюджетные источники (средства граждан в виде трудового участия) – 35,721  в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 25 823, 079 тыс. руб.;  2018 год – 1 210,0 тыс. руб.;  2019 год – 1 210,0 тыс. руб. |

1.2. В Приложении №1 к постановлению Паспорт муниципальной программы позицию «Перечень подпрограмм и основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Основные мероприятия:  1. Оплата кредиторской задолженности за 2016 год;  2. Содержание дорог;  3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;  4. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси;  5. Ремонт автомобильных дорог;  6. Ремонт дворовых проездов. |

1.3. В Приложении № 1 к постановлению раздел III. План мероприятий программы изложить в следующей редакции:

**III.План мероприятий муниципальной программы**

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Оплата кредиторской задолженность за 2016 год | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Общедоступность проезда в населенном пункте | | Администрация ГП Мышкин | I, II квартал | Областной бюджет | | 478,197 | - | - | 478,197 |
| 1.2. | | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Организация ямочного ремонта, дорожной разметки, очистки дорог от песка | | Администрация ГП Мышкин | I квартал | Областной бюджет | | 1072,434 | - | - | 1072,434 |
| **Итого** | | | | | | | | | **1550,631** | **-** | **-** | **1550,631** |
| 2. Содержание дорог | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Общедоступность проезда в населенном пункте | | Администрация ГП Мышкин | I, IV квартал | Местный бюджет | | 668,172 | 1080,0 | 1080,0 | 2828,172 |
| Областной бюджет | | 3051,456 | - | - | 3051,456 |
| 2.2. | | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Дорожная разметка, очистка дорог от песка и мусора | | Администрация ГП Мышкин | II-III квартал | Местный бюджет | | 341,677 | - | - | 341,677 |
| Областной бюджет | | 807,5 | - | - | 807,5 |
| 2.3. | | Обеспечение безопасности движения пешеходов | Приобретение и установка барьерных ограждений, обустройство тротуаров | | Администрация ГП Мышкин | II-III квартал | Местный бюджет | | 100,0 | - | - | 100,0 |
| **Итого** | | | | | | | | | **4968,805** | **1080,0** | **1080,0** | **7128,805** |
| 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог городского поселения Мышкин | Ямочный ремонт | | Администрация ГП Мышкин | II-III квартал | Местный бюджет | | 133,444 | - | - | 133,444 |
| Областной бюджет | | 2535,414 | - | - | 2535,414 |
| **Итого** | | | | | | | | | **2668,858** | **-** | **-** | **2668,858** |
| 4. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Субсидии на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским маршрутным такси на территории городского поселения Мышкин | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского поселения Мышкин | | Администрация ГП Мышкин | В течение 30 календарных дней со дня поступления документов | Местный бюджет | | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 390,0 |
| **Итого** | | | | | | | | | **130,0** | **130,0** | **130,0** | **390,0** |
| 5. Ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Ремонт улицы Газовиков | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | | Администрация ГП Мышкин | IV квартал | Местный бюджет | | 720,0 | - | - | 720,0 |
| Областной бюджет | | 13700,0 | - | - | 13700,0 |
| **Итого** | | | | | | | | | **14420,0** | **-** | **-** | **14420,0** |
| 6. Ремонт дворовых проездов | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Ремонт дворовых проездов по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» | | Ремонт трех дворовых проездов | Администрация ГП Мышкин | | II квартал | | Местный бюджет | 104,242 | - | - | 104,242 |
| Областной бюджет | 1944,822 | - | - | 1944,822 |
| Внебюджетные источники | 35,721 | - | - | 35,721 |
| **Итого** | | | | | | | | | **2084,785** |  |  | **2084,785** |
| **ВСЕГО по программе** | | | | | | | | | **25823,079** | **1210,0** | **1210,0** | **28243,079** |

1.4. В Приложении № 1 к постановлению раздел V. Финансовое обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**V. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

«Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| **1. Оплата кредиторской задолженность за 2016 год** | **1550,631** | **1550,631** | **-** | **-** |
| Бюджет ГП Мышкин | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1550,631 | 1550,631 | - | - |
| **2. Содержание дорог** | **7128,805** | **4968,805** | **1080,0** | **1080,0** |
| Бюджет ГП Мышкин | 3269,849 | 1109,849 | 1080,0 | 1080,0 |
| Областной бюджет | 3858,956 | 3858,956 | - | - |
| **3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог** | **2668,858** | **2668,858** | - | - |
| Бюджет ГП Мышкин | 133,444 | 133,444 | - | - |
| Областной бюджет | 2535,414 | 2535,414 | - | - |
| **4. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси** | **390,0** | **130,0** | **130,0** | **130,0** |
| Бюджет ГП Мышкин | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| **5. Ремонт автомобильных дорог** | **14420,0** | **14420,0** | **-** | **-** |
| Бюджет ГП Мышкин | 720,0 | 720,0 | - | - |
| Областной бюджет | 13700,0 | 13700,0 | - | - |
| **6. Ремонт дворовых проездов** | **2084,785** | **2084,785** | - | - |
| Бюджет ГП Мышкин | 104,242 | 104,242 | - | - |
| Областной бюджет | 1944,822 | 1944,822 | - | - |
| Внебюджетные источники | 35,721 | 35,721 | - | - |
| **Итого по Программе:** | **28243,079** | **25823,079** | **1210,0** | **1210,0** |
| Бюджет ГП Мышкин | 4617,535 | 2197,535 | 1210,0 | 1210,0 |
| Областной бюджет | 23589,823 | 23589,823 | - | - |
| Внебюджетные источники | 35,721 | 35,721 | - | - |

2. Настоящее постановление разместить на [официальном сайте](garantF1://24419833.9) Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского поселения Мышкин Кошутину А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского

поселения Мышкин Е.В. Петров