

### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Мышкин

29.12.2017 № 394

О внесении изменений в постановление Администрации

городского поселения Мышкин от 16.05.2017 № 130

«Об утверждении муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство городского

поселения Мышкин на 2017-2019 годы»»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин», решением Муниципального Совета городского поселения Мышкин от 22.12.2016 № 38 «О бюджете городского поселения Мышкин на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Мышкин от 16.05.2017 № 130 **«**Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы»» следующие изменения:

1.1. В Приложении №1 к постановлению Паспорт муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общая потребность в финансовых средствах – 38 220,342 тыс. руб., из них:  - средства бюджета городского поселения Мышкин – 37 860,522 тыс. руб.;  - средства областного бюджета – 359,820 тыс. руб.  в т.ч.:  2017 – 16 689,995тыс. руб.;  2018 – 14 253,765тыс. руб.;  2019 – 7 276,582тыс. руб. |

1.2. В Приложении №1 к постановлению Паспорт муниципальной программы позицию «Перечень подпрограмм и основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Перечень подпрограмм и основных мероприятий | 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района.  2. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда.  3. Субсидия на возмещение льгот по бане.  4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.  5. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы». |

1.3. В Приложении № 1 к постановлению «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| Базовое 2016 год | 2017 год плановое | 2018 год плановое | 2019 год плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района | | | | | |
| Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | | | | | |
| Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | шт. | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3. Субсидия на возмещение льгот по бане | | | | | |
| Своевременное возмещение затрат ООО «БРИГ» согласно заключенного Соглашения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. | | | | | |
| Выполнение работ | % | Полномочия передавались в Администрацию Мышкинского муниципального района | 100 | 100 | 100 |
| 5. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» | | | | | |
| Организация и содержание уличного освещения | | | | | |
| Оплата за поставку электрической энергии | кВт/ч | 367215 | 368288 | 368288 | 368288 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств) | шт. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Организация и содержание объектов озеленения | | | | | |
| Количество обработанных клумб | шт. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Организация и содержание мест захоронения | | | | | |
| Очистка участка от мусора | 100м2 | 80 | 202,5 | 202,5 | 202,5 |
| Акарицидная обработка территории | га | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Организация и содержание прочих объектов благоустройства | | | | | |
| Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно) | м2 | 40856 | 40856 | 40856 | 40856 |
| Очистка участка от мусора вручную | м2 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 |
| Вывоз ТБО из контейнеров | м3 | 223,5 | 223,5 | 223,5 | 223,5 |
| Побелка деревьев | шт. | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Покраска бордюрных камней | м2 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | | | | |
| Содержание штатных единиц | чел. | 16 | 17 | 17 | 17 |

1.4. В Приложении № 1 к постановлению раздел III. План мероприятий муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**III.План мероприятий муниципальной программы**

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по разработке программы комплексного развития социальной сферы, утверждение генеральных планов, ПЗЗ | 100 % передача полномочий Администрации Мышкинского муниципального района | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 360,0 | 100,0 | 100,0 | 560,0 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по утверждению генеральных планов, планов землепользования и застройки | 100 % передача полномочий Администрации Мышкинского муниципального района | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 142,972 | 143,254 | 143,254 | 429,480 |
| **Итого** | | | | | | **502,972** | **243,254** | **243,254** | **989,480** |
| 2. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | |
| 2.1. | Взносы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд | Своевременная, 100% оплата взносов | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 309,114 | 400,0 | 100,0 | 809,114 |
| 2.2. | Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда | Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 617,095 | 500,0 | 100,0 | 1 217,095 |
| **Итого** | | | | | | **926,209** | **900,0** | **200,0** | **2026,209** |
| 3. Субсидия на возмещение льгот по бане | | | | | | | | | |
| 3.1. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Своевременное возмещение затрат | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 1619,650 | 1550,0 | 744,350 | 3914,0 |
| **Итого** | | | | | | **1619,650** | **1550,0** | **744,350** | **3914,0** |
| 4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. | | | | | | | | | |
| 4.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Обеспечение для населения доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 60,0 | 130,0 | 60,0 | 250,0 |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Газовиков, г. Мышкин | Капитальный  ремонт | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 952,250 | - | - | 952,250 |
| **Итого** | | | | | | **1012,250** | **130,0** | **60,0** | **1202,250** |
| 5. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | |
| 5.1. | Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» | Совершенствование системы комплексного благоустройства | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 12269,094 | 11430,511 | 6028,978 | 29728,583 |
| Областной бюджет | 359,820 | - | - | 359,820 |
| **Итого** | | | | | | **12628,914** | **11430,511** | **6028,978** | **30088,403** |
| **ВСЕГО по программе** | | | | | | **16689,995** | **14253,765** | **7276,582** | **38220,342** |

1.3. В Приложении № 1 к постановлению раздел V. Финансовое обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**V. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство городского**

**поселения Мышкин на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| **Наименование основных мероприятий:** | **8131,939** | **4061,081** | **2823,254** | **1247,604** |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района | 989,480 | 502,972 | 243,254 | 243,254 |
| 2. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | 2026,209 | 926,209 | 900,0 | 200,0 |
| 3. Субсидия на возмещение льгот по бане | 3914,0 | 1619,650 | 1550,0 | 744,350 |
| 4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. | 1202,250 | 1012,250 | 130,0 | 60,0 |
| **Бюджет ГП Мышкин** | **8131,939** | **4061,081** | **2823,254** | **1247,604** |
| **Наименование подпрограммы** |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» | 30088,403 | 12628,914 | 11430,511 | 6028,978 |
| **Бюджет ГП Мышкин** | **29728,583** | **12269,094** | **11430,511** | **6028,978** |
| **Областной бюджет** | **359,820** | **359,820** | **-** | **-** |
| **Итого по муниципальной программе:** | **38220,342** | **16689,995** | **14253,765** | **7276,582** |
| Бюджет ГП Мышкин | 37860,522 | 16330,175 | 14253,765 | 7276,582 |
| Областной бюджет | 359,820 | 359,820 | - | - |

1.4. В Приложении №1 к постановлению Паспорт подпрограммы «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общая потребность в финансовых средствах – 30 088,403тыс. руб., из них:  - средства бюджета городского поселения Мышкин – 29 728,583 тыс. руб.  - средства областного бюджета Ярославской области – 359,820 тыс. руб.,  в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 12 628,914тыс. руб.;  2018 год – 11 430,511тыс. руб.;  2019 год – 6 028,978 тыс. руб. |

1.5. В Приложении № 1 к постановлению раздел III. План мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:

**III.План мероприятий подпрограммы**

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и содержание уличного освещения | Техническое обслуживание фонарей, плата за электрическую энергию | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 3020,595 | 2900,0 | 1000,0 | 6920,595 |
| 1.2. | Организация и содержание объектов озеленения | Покупка цветов, посадка, прополка и полив цветников | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 413,953 | 500,0 | 200,0 | 1113,953 |
| 1.3. | Организация и содержание мест захоронения | Уборка и вывоз мусора, вырубка мелколесья | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 207,672 | 300,0 | 100,0 | 607,672 |
| 1.4. | Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Повышение уровня комфортности | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 4136,451 | 3280,511 | 688,978 | 8105,940 |
| 1.5. | Субсидия местным бюджетам на благоустройство населенных пунктов Ярославской области (кредиторская задолженность за 2016 год) | Поставка энергосберегающих светильников уличного освещения | Администрация ГП Мышкин | II квартал | Областной бюджет | 359,820 | - | - | 359,820 |
| 1.6. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Содержание МУ «Управление городского хозяйства» | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 4490,423 | 4450,0 | 4040,0 | 12980,423 |
| **ВСЕГО по подпрограмме** | | | | | | **12628,914** | **11430,511** | **6028,978** | **30088,403** |

1.6. В Приложении № 1 к постановлению раздел IV. Финансовое обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

**IV. Финансовое обеспечение подпрограммы**

«Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| **Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы»** | **30088,403** | **12628,914** | **11430,511** | **6028,978** |
| Организация и содержание уличного освещения | 6920,595 | 3020,595 | 2900,0 | 1000,0 |
| Организация и содержание объектов озеленения | 1113,953 | 413,953 | 500,0 | 200,0 |
| Организация и содержание мест захоронения | 607,672 | 207,672 | 300,0 | 100,0 |
| Организация и содержание прочих объектов благоустройства | 8105,940 | 4136,451 | 3280,511 | 688,978 |
| Субсидия местным бюджетам на благоустройство населенных пунктов Ярославской области (кредиторская задолженность за 2016 год) | 359,820 | 359,820 | - | - |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 12980,423 | 4490,423 | 4450,0 | 4040,0 |
| **Итого по подпрограмме:** | **30088,403** | **12628,914** | **11430,511** | **6028,978** |
| Бюджет ГП Мышкин | 29728,583 | 12269,094 | 11430,511 | 6028,978 |
| Областной бюджет | 359,820 | 359,820 | - | - |

2. Настоящее постановление разместить на [официальном сайте](garantF1://24419833.9) Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского поселения Мышкин Кошутину А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского

поселения Мышкин Е.В. Петров