УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации городского поселения Мышкин

от «19 »мая   2010 г. №   69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ

ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН

НА 2010 ГОД

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - | Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Мышкин Ярославской области на 2010 год (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон) |
| Заказчик Программы | - | Администрация городского поселения Мышкин Ярославской области |
| Основной разработчик Программы | - | Администрация городского поселения Мышкин Ярославской области |
| Исполнители Программы |  | Администрация городского поселения Мышкин, МУ «Управление городского хозяйства», товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации |
| Цели и задачи Программы |  | цель Программы - улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда городского поселения Мышкин Ярославской области в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания; задачи Программы: - приведение состояния многоквартирных домов в городском поселении Мышкин Ярославской области в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в городском поселении Мышкин Ярославской области; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда |
| Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы |  | - доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда городского поселения Мышкин Ярославской области; - доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом; - доля товариществ собственников жилья в общем количестве многоквартирных домов городского поселения Мышкин Ярославской области |
| Срок реализации Программы | - | 2010 год |
| Объёмы и источники финансирования Программы |  | Общая потребность в финансовых средствах — 5879,33 тыс. рублей, в том числе: - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) —4062 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 1000 тыс. рублей; - средства бюджета городского поселения Мышкин – 200 тыс. рублей; - внебюджетные средства (средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 617,33 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | - увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда городского поселения Мышкин Ярославской области с 37,6 до 41,1 процентов; - увеличение доли многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом до 100 процентов; - увеличение доли многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья в общем количестве многоквартирных домов городского поселения Мышкин Ярославской области с 10 до 20 процентов |
| Ответственные лица для контактов | - | Заместитель Главы администрации городского поселения Мышкин Коробейникова Елена Анатольевна (8-48544) 2-14-67 |

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Объем финансирования |
| --- | --- | --- |
| Финансовые ресурсы - всего | тыс. руб. | 5879,33 |
| в том числе: |  |  |
| - средства Фонда | тыс. руб. | 4062 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 1000 |
| - бюджет городского поселения Мышкин | тыс. руб. | 200 |
| - внебюджетные средства (средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах) | тыс.руб. | 617,33 |

- Содержание проблемы.

Сегодня в России жилищный сектор характеризуется высокой степенью благоустройства жилья (обеспечение услугами тепло-, водо-, энергоснабжения), а также удовлетворительной средней обеспеченностью граждан жильем. В тоже время техническое состояние многоквартирных домов, их качество существенно отстаёт от аналогов в развитых зарубежных странах. Главная причина плохого и продолжающего ухудшаться состояния многоквартирного жилищного фонда его естественного старения и ветшания – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания,  отсутствие постоянного поддерживающего текущего ремонта и отсутствие планового капитального ремонта многоквартирных домов.

В соответствие с Жилищным Кодексом РФ – расходы по надлежащему содержанию многоквартирного дома, включая капитальный ремонт, должны нести собственники помещений в своих долях. Если содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов оплачивается собственниками, то капитальный ремонт финансировался за счет бюджетных средств. Однако, выделяемых средств недостаточно для того чтобы привести многоквартирные дома в надлежащее техническое состояние. Собственники помещений практически не участвуют в принятии решения о капитальном ремонте дома и не вкладывают в него свои средства, а также не контролируют качества ремонта.

Отсутствие капитального и текущего ремонта, износ и низкие потребительские качества жилья создают социальную напряженность, вызванную неудовлетворительными социально – бытовыми условиями.

Государству в течение некоторого переходного периода необходимо помочь собственникам жилья привести многоквартирные дома в состояние, соответствующее современным требованиям. 21 июля 2007 года Президентом РФ подписан Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Целями закона являются:

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

- Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

- Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

- Внедрение ресурсосберегающих технологий.

Для реализации целей и задач 185-ФЗ создана Государственная корпорация- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Важнейшей частью современной жилищной политики наряду со строительством благоустроенного и доступного жилья является обеспечение сохранности и обновления существующего жилищного фонда. Эта задача должна решаться за счет своевременного проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов. Это позволит не только поддерживать жилищный фонд в удовлетворительном техническом состоянии, снижать темпы его обветшания, создавать комфортные и безопасные условия проживания граждан, но и обеспечить условия для выбора собственниками жилых помещений способа управления многоквартирным домом.

Общее количество многоквартирного жилищного фонда городского поселения Мышкин составляет 250 многоквартирных домов, общей площадью 108,9 тыс. кв. метров. Для предотвращения ветшания жилищного фонда необходимо ежегодно капитально ремонтировать 1,0-1,5 процента от общей площади жилья. В течение длительного периода времени мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов проводились в недостаточных объемах. По состоянию на 01 января 2010 года недоремонт жилищного фонда на территории городского поселения Мышкин составляет более 65 тыс. кв. м. В 2010 году планируется выполнить капитальный ремонт 3 многоквартирных домов общей площадью 6,0593 тыс. кв.метров.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном комплексе является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах. На рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами в городском поселении Мышкин Ярославской области на данный момент действуют два товарищества собственников жилья и одна управляющая организация.

Программный метод решения этих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства  необходим в связи с тем, что оно предполагает длительные сроки исполнения, требует привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников, создание нормативной и методической базы.

Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Мышкин Ярославской области на 2010 год должна стать эффективным инструментом для решения указанных проблем. Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами. Программа окажет позитивное влияние на состояние жилищного фонда, социальное благополучие общества и экономическое развитие городского поселения.

II. Цель и задачи Программы

1. Целью Программы является улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со  стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

2. Задачи Программы:

2.1. Приведение состояния многоквартирных домов в городском поселении Мышкин Ярославской области в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов.

2.2. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в городском поселении Мышкин Ярославской области.

2.3. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда.

« III. Участники программы.

Участником программы является городское поселение Мышкин Мышкинского муниципального района, выполнившим  условие предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ».

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2010 год.

V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| № п/п | Показатели выполнения Программы | Планируемые значения показателей 2010г |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов (единиц) | 3 |
| 1.2. | Общая площадь жилищного фонда (тыс. кв. м) | 6,0593 |
| 1.3. | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) | 3,7271 |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (процентов) | 26,4 |
| 3. | Количество установленных в рамках Программы приборов учета потребления ресурсов и (или) узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) (штук) | 6 |
| 4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ перечню работ по капитальному ремонту, (проценты) | - |
| 5 | Общее финансирование проведения капитального ремонта (тыс. рублей) | 5879,33 |
| 51. | В том числе за счет средств Фонда (тыс. рублей) | 4062 |
| 5.2 | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование Программы, (тыс. рублей) | 1200 |
| 5.3 | За счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах (млн. рублей) | 617,33 |
| 6. | Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) | 0,970 |
| 7. | Изменение количества многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, с даты принятия Программы (шт./процентов) | 50/20 |

VI. Ресурсное обеспечение Программы.

В основу механизма реализации Программы заложен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса в сохранении и обновлении жилищного фонда городского поселения Мышкин Ярославской области.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Фонда, долевого участия областного бюджета, бюджета городского поселения Мышкин, долевого участия товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объем финансирования Программы -5879,330 тыс. рублей.

Из общего объема средств на реализацию Программы

средства Фонда составляют 4062  тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1000 тыс. рублей;

средства бюджета городского поселения Мышкин — 200 тыс. рублей;

средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах —617,330 тыс. рублей.

Расчет потребности в объемах работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском поселении Мышкин Ярославской области на 2010 год указан в приложении 1 к Программе.

Обоснование объема потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, указано в приложении 2 к Программе.

VII. Нормативы  предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных  домов.

Нормативы предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – норматив) предназначены для планирования затрат и обоснования объемов финансирования на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту и выборочному капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования многоквартирных домов в городском поселении Мышкин  Ярославской области.

Нормативы используются для определения предварительной стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов на основе технического заключения о состоянии его конструктивных элементов, инженерного обеспечения и проектных предложений, подготовленных для оценки вероятных затрат на необходимый объем ремонта.

Стоимость ремонта зданий комплексным и выборочным капитальным ремонтом уточняется на основании проектно-сметной документации.

Нормативы разработаны в рублях в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах.

Нормативы предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов указаны в приложении 3 к Программе.

VIII. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации

Программы

1. Мероприятия по капитальному ремонту проводятся в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Мышкин Ярославской области, в которых срок проведения капитального ремонта наступил до принятия настоящей Программы, но ремонт проведен не был. Программа не предусматривает проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категории ветхих, непригодных для проживания, аварийных подлежащих сносу.

2. В рамках реализации Программы под многоквартирными домами понимается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы, либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством.

3. Реализация мероприятий по капитальному ремонту предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на снижение эксплуатационных затрат, улучшение технико-экономических показателей многоквартирного дома, с заменой при необходимости устаревших конструктивных элементов и систем инженерного оборудования соответствующее современным требованиям.

4. К осуществляемым в соответствии с настоящей Программой мероприятиям по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

4.1. Ремонт  внутридомовых  инженерных  систем  электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).Перечень многоквартирных домов, включаемых в муниципальную программу определяется исходя из планируемого объема предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования областного бюджета и средств бюджета городского поселения Мышкин на проведение капитального ремонта и предельной стоимости планируемого капитального ремонта.

4.2. Ремонт кровель.

4.3. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.

4.4. Утепление и ремонт фасадов.

4.5. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Адресный перечень многоквартирных домов городского поселения Мышкин, подлежащих капитальному ремонту в 2010 году, указан в приложении 4 к Программе.

Реестр  по видам ремонтов многоквартирных домов указан в приложении 5 к Программе.

Планируемые показатели адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов указаны в приложении 6 к Программе.

5. Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы производится за счет средств областного бюджета, бюджета городского поселения Мышкин, средств собственников помещений в многоквартирных домах и средств Фонда.

6. Для получения финансовой поддержки из бюджета Ярославской области, Фонда на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в департамент жилищно-коммунального хозяйства  и инфраструктуры  Ярославской области (департамент ЖКХ) необходимо предоставить пакет следующих документов:

6.1. Адресную программу городского поселения Мышкин по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, сформированную с учетом рекомендаций Фонда, департамента ЖКХ Ярославской области.

6.2. Копии протоколов решений о выборе способа управления многоквартирным домом собственников помещений в многоквартирном доме, принятых на общих собраниях в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации.

6.3. Копии протоколов решений собственников помещений в многоквартирных домах об участии в адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирного дома и долевом финансировании собственниками помещений в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, принятых  на общих собраниях в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации.

Порядок выплаты собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта определяется администрацией городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района.

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья указан в приложении 7.

6.4. Выписку из бюджета городского поселения Мышкин, предусматривающую долевое финансирование региональной программы.

7. Пакет документов по каждому многоквартирному дому, включенному в адресный перечень многоквартирных домов, указанный в подпункте 4.5 пункта 4 данного раздела Программы, формируется отдельно.

Формирование и представление пакета документов, за исключением документов указанных в подпунктах 6.2  пункта 6 данного раздела Программы,  осуществляют управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы.

8.  Администрация городского поселения Мышкин предоставляет в департамент ЖКХ  Ярославской области пакет документов в соответствии с формами №1-6 приложения 2 к решению правления Фонда. В случае получения положительного заключения Фонда по заявке Ярославской области заключается договор о совместном финансировании Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Администрацией городского поселения Мышкин и департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Администрацией Ярославской области.

9. По итогам подписания договора средства областного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также средства Фонда, поступившие в областной бюджет, перечисляются департаментом финансов Администрации Ярославской области в районный  бюджет. Отделом финансов Администрации Мышкинского муниципального района направляет полученные средства в бюджет городского поселения Мышкин в виде целевых субсидий.

10. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и порядок предоставления и расходования субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета за счет средств Фонда и средств, предусмотренных в бюджете области, на долевое финансирование Программы утверждается постановлением Правительства Ярославской области.

11. МУ «Управление городского хозяйства»  доводит до собственников жилья путем размещения на досках объявлений, расположенных на каждом подъезде включенных в перечень региональной программы многоквартирных домов, а также на сайте Администрации ГП Мышкин в сети «Интернет» информацию:

- обо всех привлеченных товариществом собственников жилья или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети «Интернет». При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков о причинах их переноса и новых таких сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее, чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

12. Администрация городского поселения Мышкин ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ярославской области отчеты о ходе реализации Программы, о выполнении предусмотренных статьей 14  Федерального  закона  условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и о расходовании средств областного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также средств областного бюджета, полученных за счет средств Фонда по формам, установленным Фондом.

13. Товарищества собственников жилья, либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с настоящей Программой, ежемесячно до 01 числа месяца, обязаны направлять в администрацию городского поселения Мышкин  информацию о проведении капитального ремонта указанных домов.

ХI. Перечень мероприятий.

| № п/п | Мероприятия Программы (в установленном порядке) | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка заявок администрацией городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района на предоставление финансовой поддержки за счет Фонда | до 01.05.2010г. | управляющие организации, товарищества собственников жилья; администрация городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района |
| 2 | Предоставление заявок администрацией городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района в департамент ЖКХ | 01.05.2010г | администрация городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района |
| 3 | Заключение договора с департаментом ЖКХ о совместном финансировании Программы | до 14.07.2010г. | администрация городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района; департамент ЖКХ |
| 4 | Заключение договоров о совместном финансировании в 2010 году расходов по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу | до 01.08.2010г. | МУ «Управление городского хозяйства»; управляющие организации, товарищества собственников жилья; |
| 5 | Отбор подрядных организаций и заключение договоров на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу | До 01.09.2010г. | управляющие организации, товарищества собственников жилья; |
| 6 | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу | В течение 2010г. (до 31.12.2010г) | управляющие организации, товарищества собственников жилья; администрация городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района; МУ «Управление городского хозяйства» |
| 7 | Подготовка отчетности о ходе реализации Программы, выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и расходовании средств областного бюджета, предусмотренных в 2010 году на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также средств областного бюджета, полученных за счет средств Фонда, за прошедший отчетный период | В установленные Фондом сроки | управляющие организации, товарищества собственников жилья; администрация городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района; МУ «Управление городского хозяйства» |

Приложение 1

к Программе

Расчёт потребности в объёмах  работ по капитальному ремонту

многоквартирных жилых домов в городском поселении Мышкин

Ярославской области на 2010 год

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Объёмы работ 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | тыс. кв. метров общей площади | 6,0593 |
| 2. | Ремонт внутридомовых инженерных сетей в том числе: | – // – |  |
|  | - теплоснабжения | – // – | 5,4542 |
|  | - водоснабжения | – // – | 6,0593 |
|  | - водоотведения | – // – |  |
|  | - электроснабжения | – // – |  |
|  | - газоснабжения |  |  |
| 3. | Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | – // – |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | – // – | 5,5452 |
| 5. | Утепление и ремонт фасадов | – // – | 0,5141 |

Приложение 2

к Программе

Обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы

Обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, осуществлено исходя из нормативов предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов  Ярославской области, перечня и объема работ, определенных на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в программу городского поселения Мышкин Ярославской области на 2010 год.

| № п/п | Направление использования средств и источники финансирования | Всего по Программе, тыс. рублей 2010 год | Усредненная удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.метр общей площади помещений в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт кровли | 1309,528 | 0,216 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 904,746 |  |
|  | Областного бюджета | 222,734 |  |
|  | местных бюджетов | 44,547 |  |
|  | собственников помещений | 137,501 |  |
| 2. | Ремонт внутренних инженерных сетей | 3803,217 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 2627,624 |  |
|  | областного бюджета | 646,879 |  |
|  | местных бюджетов | 129,376 |  |
|  | собственников помещений | 399,338 |  |
| 2.1. | Ремонт сетей теплоснабжения | 3226,364 | 0,582 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 2229,079 |  |
|  | областного бюджета | 548,764 |  |
|  | местных бюджетов | 109,752 |  |
|  | собственников помещений | 338,769 |  |
| 2.2. | Ремонт сетей водоснабжения | 576,853 | 0,095 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 398,545 |  |
|  | областного бюджета | 98,115 |  |
|  | местных бюджетов | 19,624 |  |
|  | собственников помещений | 60,569 |  |
| 3. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, | 365,268 | 0,066 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 252,362 |  |
|  | областного бюджета | 62,128 |  |
|  | местных бюджетов | 12,425 |  |
|  | собственников помещений | 38,353 |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасадов | 401,317 | 0,742 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 277,268 |  |
|  | областного бюджета | 68,259 |  |
|  | местных бюджетов | 13,652 |  |
|  | собственников помещений | 42,138 |  |
|  | Всего по видам работ | 5879,33 | 0,970 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 4062 |  |
|  | областного бюджета | 1000 |  |
|  | местных бюджетов | 200 |  |
|  | собственников помещений | 617,33 |  |

Приложение 3

к Программе

Нормативы предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровель | кв. метр общей площади | 1514 |
| 2. | Ремонт внутридомовых инженерных сетей: | – // – |  |
| 2.1. | теплоснабжение | – // – | 921 |
| 2.2. | водоснабжение | – // – | 658 |
| 2.3. | водоотведение | – // – | 738 |
| 2.4. | Электроснабжение | – // – | 369 |
| 2.5. | Газоснабжения | – // – | 400 |
| 3. | Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | – // – | 988 |
| 4 | Утепление и ремонт фасадов | – // – | 1975 |
| 5. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | – // – | 1778 |
| 6. | Комплексный капитальный ремонт | – // – | 4609 |

Приложение 4 к Программе

Адресный перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | видр ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет областного бюджета Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Город Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Мышкин ул Загородная д.45 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 2790,80 | 1813,10 | 1813,10 | 75 | ЧАСТ | 2474638,00 | 1709715,00 | 420905,00 | 84181,00 | 259837,00 | 887 | 4609,00 | 10.2010 |
| 2 | г Мышкин ул Комсомольская д.31 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2754,40 | 1768,20 | 1532,60 | 84 | ЧАСТ | 2464024,00 | 1702382,00 | 419099,00 | 83820,00 | 258723,00 | 895 | 4609,00 | 10.2010 |
| 3 | г. Мышкин ул. Комсомольская д.7 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 23 | 514,10 | 454,10 | 381,40 | 25 | ЧАСТ | 940668,00 | 649903,00 | 159996,00 | 31999,00 | 98770,00 | 1830 | 4609,00 | 10.2010 |
| Итого по МО |  | х | х | х | х | х | 6059,30 | 4035,40 | 3727,10 | 184 | х | 5879330,00 | 4062000,00 | 1000000,00 | 200000,00 | 617330,00 | 970 | 4609,00 | х |

Приложение 5 к Программе

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

| № п/п |  | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Город Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Мышкин ул Загородная д.45 |  | 2 474 638,00 | 1 878 211,00 | 797,00 | 413 834,00 |  |  | 823,40 | 182 593,00 |  |  |
| 2 | г Мышкин ул Комсомольская .31 |  | 2 464 024,00 | 1 867 508,00 | 763,00 | 413 841,00 |  |  | 826,80 | 182 675,00 |  |  |
| 3 | г Мышкин ул Комсомольская д.7 |  | 940 668,00 | 57 498,00 | 458,00 | 481 853,00 |  |  |  |  | 472,00 | 401 317,00 |
| Итого по МО: |  |  | 5 879 330,00 | 3 803 217,00 | 2 018,00 | 1 309 528,00 | 0 | 0,00 | 1 650,20 | 365 268,00 | 472,00 | 401 317,00 |

Приложение 6 к Программе

Плановые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрирован- ных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в целом по субъекту РФ | 6 059,30 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879330,00 | 5 879 330,00 |
| 1 | Город Мышкин | 6 059,30 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5879330,00 | 5 879 330,00 |
|  | Итого по программе | 6 059,30 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5879330,00 | 5 879 330,00 |

Приложение 7 к Программе

Реестр протоколов общего собрания собственников жилья

| № п/п | Адрес МКД | Управление МКД |  | Результаты голосования о участии в программе собственниками |  |  | Реквизиты протокола |  | ссылка на 15 приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ управления МКД | Наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д | Общее количество голосов собственников помещений в МКД | Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе | Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе | Номер | Дата | Номер тома | Номер страницы |
|  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г Мышкин ул Загородная д.45 | Управляющая компания | ООО "ЖКХ" | 1 813,10 | 1 813,10 | 100,00 | 2 | 21.03.2010 |  |  |
| 2 | г Мышкин ул Комсомольская д.31 | Управляющая компания | OOO "ЖКХ" | 1 768,20 | 1 717,00 | 97,12 | 2 | 20.03.2010 |  |  |
| 3 | г Мышкин ул Комсомольская д.7 | Управляющая компания | ООО "ЖКХ" | 454,10 | 414,00 | 91,17 | 2 | 28.03.2010 |  |  |