**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Формирование современной**

**городской среды на территории городского**

**поселения Мышкин» на 2018-2020 годы» за 2018 год**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.03.2018 № 93

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | 1374,656 | 1374,656 | 1214,384 | 1214,384 | 136,883 | 136,883 | 40,000 | 40,000 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 2234,226 | 2211,060 | 1973,735 | 1953,270 | 270,820 | 270,190 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 3608,802 | 3585,716 | 3188,119 | 3167,654 | 407,703 | 407,073 | 40,000 | 40,000 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | % | 5 | 7 | 7 |
| 1.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 1.4. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах | Да/нет | да | да | да |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2.1.Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 13 | 25 | 25 |
| 2.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | до 10 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2018 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 04.10.2018 № 278 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 При реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» в городском поселении Мышкин был произведен ремонт внутридомовых проездов по ул. Угличская, д.д. 80,82,84,86,88,90. В данных дворах заменено асфальтовое покрытие дворовых проездов, установлено 16 уличных светодиодных светильников,15 металлических урн, 15 парковых диванов, оборудована детская игровая площадка, а именно приобретен 1 детский игрой комплекс, 1 воркаут, установлена металлическая ограда вокруг детской игровой площадки, всего на общую сумму 3487,3 тыс. руб.

 В марте была выбрана жителями общественная территория у ФОКа (обустройство многофункционального общественного спортивного объекта), где за эту территорию проголосовало 44,5 %. К решению обустройства данной территории подключился ООО «Газпром трансгаз Ухта» и лично генеральный директор Гайворонский Александр Викторович, который по договору пожертвования выполнил работы по изготовлению ПСД на обустройство за 2 года крытого хоккейного корта. В 2018 году были выполнены работы на 10 млн. рублей по договору пожертвования, а именно:

1. Проведение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации 250 000,00 тыс.рублей

2. Возведение монолитной железобетонной плиты 56\*26 с покрытием универсальной спортивной площадки 5 143 558,00 тыс.рублей

3. Устройство покрытий из тротуарной плитки перед площадкой 608 499,00 тыс.рублей

4. Устройство покрытий из тротуарной плитки вокруг спортивной площадки 549415,00 тыс.рублей

5. Ливневая канализация 1 256 696,00 тыс.рублей

6. Наружные сети водоснабжения 239 808,00 тыс.рублей

7. Возведение фундаментов под каркасно-тентовую конструкцию укрытия 1 804 746,00 тыс.рублей

8. Хоз-бытовая канализация 147 278,00 тыс.рублей

 По губернаторскому проекту «Решаем вместе!» на 3670,0 тыс.рублей было приобретено и установлено спортивное оборудование, а именно: хоккейный корт 1шт.,защитное ограждение по периметру 1шт., ворота хоккейные игровые (комплект из 2 шт.) 1 комплект, бокс для запасных игроков 2шт., бокс для штрафников и судей 2шт., трибуна стационарная 2-х рядная с навесом 1шт., пандус трибунный 1шт., скамейка 10 шт., баскетбольная стойка мобильная З шт., ворота для мини-футбола и гандбола встроенные (комплект из 2х штук) 1 комплект, стойки универсальные для волейбола, тенниса, бадминтона 3 комплекта, раздевалка контейнерного типа 2шт., туалет контейнерного типа 1шт., установка металлических оград 170м, бокса для запасных игроков, бокса для штрафников и судей, трибуны стационарной 2-х рядной с навесом , пандуса трибунного.

На 2019 год за счет средств ООО «Газпром трансгаз Ухта» запланированы работы по установке металлоконструкций и тентового покрытия. Так же через МДОУ ДЮСШ договором пожертвования остаются не выполнены работы по организации парковки и дорог для обслуживания 3484,346 тыс.руб, на озеленение в сумме 1 131,588 тыс.руб., обустройству ограждения территории в сумме 547,024 тыс.руб., так как данный объект будет на балансе учреждения дополнительных образцов МДОУ ДЮСШ, где обязательные, к исполнению мероприятия по антитеррористической безопасности.

Данные виды работ вошли в мероприятия губернаторского проекта «Решаем вместе» на 2019 год.

 После завершения всех вышеуказанныхработ на данной общественной территории появится законченный общественный объект, универсальная площадка для круглогодичного использования для занятий физической культурой и спортом.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1/1\*100% = 100%

Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы

**R2**=7/7\*100% = 100 %

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества

**R3**=1/1\*100 = 100%

Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы

**R4**=25/25\*100% = 100%

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100) = 100 %

 4

Rст равен 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 99 %

 7200,443/7244,624

90 % ‹ Е исп‹ 100 % программа среднеэффективная.