

### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Мышкин

25.04.2019 № 86

О внесении изменений в постановление Администрации

городского поселения Мышкин от 31.03.2017 № 72

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2017-2019 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета городского поселения Мышкин от 11.12.2018 № 21 «О бюджете городского поселения Мышкин на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Мышкин от 31.03.2017 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы», изложив Приложение № 1 к постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского поселения Мышкин.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского

поселения Мышкин Е.В. Петров

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского поселения Мышкин

от 25.04.2019 № 86

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |
| 2 | Заказчик муниципальной программы | МУ «Администрация городского поселения Мышкин» |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник МУ «Управление городского хозяйства» |
| 4 | Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| 5 | Основные цели муниципальной программы | 1.Развитие дорожной сети и приведение её в нормативное состояние в результате строительства, реконструкции, ремонта и содержания на территории городского поселения Мышкин; |
| 6 | Основные задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение ремонта существующей дорожной сети.2.Организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями.3.Обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. |
| 7 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общая потребность в финансовых средствах – 57 732,9 тыс. руб., из них:- средства бюджета городского поселения Мышкин – 6 253,968 тыс. руб.- средства областного бюджета Ярославской области – 51443,211 тыс. руб.,- внебюджетные источники (средства граждан в виде трудового участия) – 35,721в т.ч. по годам реализации:2017 год – 25 523,279 тыс. руб.;2018 год – 26 438,699 тыс. руб.;2019 год – 5770,922 тыс. руб. |
| 8 | Ожидаемые результаты | Реализация программы позволит: - обеспечить сохранность автомобильных дорог, устранить очаги аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снизить негативное воздействие автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;- усовершенствовать методы и способы проведения дорожных работ, внедрить новые технологии и материалы, применяемые при осуществлении дорожного строительства, направленные на повышение срока службы дорожных сооружений и мостовых конструкций;- обеспечить повышение безопасности дорожного движения автотранспорта и людей. |
| 9 | Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Основные мероприятия:1. Оплата кредиторской задолженности за 2016 год.2. Содержание автомобильных дорог.3. Проектно-сметная документация, экспертиза.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.5. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси.6. Ремонт автомобильных дорог.7. Ремонт дворовых проездов. |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет качества дорог, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать.

В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

**II. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы**

Главной целью Программы является развитие дорожной сети и приведение ее в нормативное состояние в результате строительства, реконструкции, ремонта и содержания на территории городского поселения Мышкин. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение ремонта существующей дорожной сети;

- организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

В результате реализации Программы будет достигнуто:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, устранение очагов аварийности, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

- совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений и мостовых конструкций;

- обеспечение и повышение безопасности дорожного движения автотранспорта и людей.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| Базовое 2016 год | 2017 год плановое | 2018 год плановое | 2019 год плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-1) | км | 37,120 | 37,120 | 37,120 | 37,120 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 23,030 | 23,030 | 23,030 | 23,030 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-2) | км/п.м. | 0 | 1,042 | 1,502 | 0 |
| Количество отремонтированных дворовых проездов | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 |

**III.План мероприятий муниципальной программы**

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Оплата кредиторской задолженность за 2016 год |
| 1.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Общедоступность проезда в населенном пункте | Администрация ГП Мышкин | I, II квартал | Областной бюджет | 478,197 | - | - | 478,197 |
| 1.2. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Организация ямочного ремонта, дорожной разметки, очистки дорог от песка | Администрация ГП Мышкин | I квартал | Областной бюджет | 1072,434 | - | - | 1072,434 |
| **Итого** | **1550,631** | **-** | **-** | **1550,631** |
| 2. Содержание автомобильных дорог |
| 2.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Общедоступность проезда в населенном пункте | Администрация ГП Мышкин | I, IV квартал | Местный бюджет  | 767,772 | 531,023 | 951,0 | 2249,795 |
| Областной бюджет | 3051,456 | 2677,440 | 1815,0 | 7543,896 |
| 2.2. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин | Дорожная разметка, очистка дорог от песка и мусора | Администрация ГП Мышкин | II-III квартал | Местный бюджет  | 170,415 | 237,740 | 170,0 | 578,155 |
| Областной бюджет | 807,5 | 660,060 | 129,961 | 1597,521 |
| 2.3. | Обеспечение безопасности движения пешеходов | Приобретение и установка барьерных ограждений, обустройство тротуаров, ремонт трубопереезда | Администрация ГП Мышкин | II-III квартал | Местный бюджет | 99,469 | 108,0 | 200,0 | 407,469 |
| 2.4. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог городского поселения Мышкин | Ямочный ремонт | Администрация ГП Мышкин | II-III квартал | Местный бюджет  | - | 42,5 | 300,0 | 342,5 |
| Областной бюджет | - | 807,5 | - | 807,5 |
| **Итого** | **4896,612** | **5064,263** | **3565,961** | **13526,836** |
| 3. Проектно-сметная документация, экспертиза |
| 3.1 | Проектно-сметная документация, экспертиза | Определить правильность принятых проектных решений. Определить соответствие данных сметной документации проекта фактическим расценкам и коэффициентам. | Администрация ГП Мышкин | В течение года | Местный бюджет | 54,720 | 145,892 | - | 200,612 |
| **Итого** | **54,720** | **145,892** | **-** | **200,612** |
| 4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
| 4.1. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог городского поселения Мышкин | Ямочный ремонт | Администрация ГП Мышкин | II-III квартал | Местный бюджет  | 133,444 | - | - | 133,444 |
| Областной бюджет | 2535,414 | - | - | 2535,414 |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту дорог (тротуаров) городского поселения Мышкин | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация ГП Мышкин | II-III квартал | Местный бюджет  | - | 128,230 | 100,0 | 228,230 |
| Областной бюджет | - | 2436,384 | 1944,961 | 4381,345 |
| **Итого** | **2668,858** | **2564,614** | **2044,961** | **7278,433** |
| 5. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси |
| 5.1. | Субсидии на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским маршрутным такси на территории городского поселения Мышкин | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского поселения Мышкин | Администрация ГП Мышкин | В течение 30 календарных дней со дня поступления документов  | Местный бюджет | 57,399 | 158,111 | 160,0 | 375,510 |
| **Итого** | **57,399** | **158,111** | **160,0** | **375,510** |
| 6. Ремонт автомобильных дорог |
| 6.1. | Ремонт улицы Газовиков | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация ГП Мышкин | II квартал | Местный бюджет | 717,215 | - | - | 717,215 |
| Областной бюджет | 13627,093 | - | - | 13627,093 |
| 6.2. | Ремонт улицы Успенской | Приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация ГП Мышкин | II-III квартал | Местный бюджет | - | 925,291 | - | 925,291 |
| Областной бюджет | - | 17580,528 | - | 17580,528 |
| **Итого** | **14344,308** | **18505,819** | **-** | **32850,127** |
| 7. Ремонт дворовых проездов  |
| 7.1. | Ремонт дворовых проездов по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» |  Ремонт трех дворовых проездов | Администрация ГП Мышкин | II квартал | Местный бюджет | 95,747 | - | - | 95,747 |
| Областной бюджет | 1819,283 | - | - | 1819,283 |
| Внебюджетные источники | 35,721 | - | - | 35,721 |
| **Итого** | **1950,751** | **-** | - | **1950,751** |
| **ВСЕГО по программе** | **25523,279** | **26438,699** | **5770,922** | **57732,9** |

**IV. Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Расчет индекса стратегической результативности муниципальной программы производится в соответствии с Приложением № 4 к Положению, утвержденному постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин»

**V. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

«Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2017-2019 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| **1. Оплата кредиторской задолженность за 2016 год** | **1550,631** | **1550,631** | **-** | **-** |
| Бюджет ГП Мышкин | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1550,631 | 1550,631 | - | - |
| **2. Содержание дорог** | **13526,836** | **4896,612** | **5064,263** | **3565,961** |
| Бюджет ГП Мышкин | 3577,919 | 1037,656 | 919,263 | 1621,0 |
| Областной бюджет | 9948,917 | 3858,956 | 4145,0 | 1944,961 |
| **3. Проектно-сметная документация, экспертиза** | **200,612** | **54,720** | **145,892** | **-** |
| Бюджет ГП Мышкин | 200,612 | 54,720 | 145,892 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| **4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог** | **7278,433** | **2668,858** | **2564,614** | **2044,961** |
| Бюджет ГП Мышкин | 361,674 | 133,444 | 128,230 | 100,0 |
| Областной бюджет | 6916,759 | 2535,414 | 2436,384 | 1944,961 |
| **5. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси** | **375,510** | **57,399** | **158,111** | **160,0** |
| Бюджет ГП Мышкин | 375,510 | 57,399 | 158,111 | 160,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| **6. Ремонт автомобильных дорог** | **32850,127** | **14344,308** | **18505,819** | **-** |
| Бюджет ГП Мышкин | 1642,506 | 717,215 | 925,291 | - |
| Областной бюджет | 31207,621 | 13627,093 | 17580,528 | - |
| **7. Ремонт дворовых проездов** | **1950,751** | **1950,751** | **-** | - |
| Бюджет ГП Мышкин | 95,747 | 95,747 | - | - |
| Областной бюджет | 1819,283 | 1819,283 | - | - |
| Внебюджетные источники | 35,721 | 35,721 | - | - |
| **Итого по Программе:** | **57732,9** | **25523,279** | **26438,699** | **5770,922** |
| Бюджет ГП Мышкин | 6253,968 | 2096,181 | 2276,787 | 1881,0 |
| Областной бюджет | 51443,211 | 23391,377 | 24161,912 | 3889,922 |
| Внебюджетные источники | 35,721 | 35,721 | - | - |

1. «Перечень автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.12.2013 №172 (с изменениями № 144 от 07.06.2017) [↑](#footnote-ref-1)
2. На основании заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-2)