КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, включенного в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Мышкин Ярославской области на 2011 год, по адресу: г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 17

_________________________________________________________________________

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Штабская, д.3).

Организатор: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Штабская, д.3).

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Основные термины и определения……………………………..…………….…..2

Раздел  1: Инструкция участникам конкурса ……………..………………….….3

Раздел  2: Информационная карта конкурса………………………….……........10

Раздел  3: Техническая часть конкурсной документации…………................... 14

Раздел 4: Образцы форм и документов, заполняемых

участником конкурса………………….………………………………………..… 20

Проект договора ……………………………………….………………………….29

# Основные термины и определения

Конкурсный отбор - способ определения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;

Заказчик - общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – договор подряда) - договор, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам конкурсного отбора, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Организатор конкурсного отбора - общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

Конкурсная комиссия - коллегиальный рабочий орган, формируемый заказчиком. В состав комиссии включаются представители заказчика, представители собственников помещений в многоквартирном доме и представителей органа местного самоуправления муниципального образования области;

Участник конкурсного отбора - подрядная организация, осуществляющая деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов;

Предмет конкурсного отбора - право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу;

Документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки участников конкурсного отбора их финансового положения и квалификации, исходную информацию о технических и иных характеристиках объекта капитального ремонта, условиях и процедурах конкурсного отбора, основных условиях договора;

Заявка на участие в конкурсном отборе - комплект документов, составленных с соблюдением условий документации, содержащих предложение участника конкурсного отбора заключить договор.

Интернет - сайт – официальный сайт администрации городского поселения Мышкин в сети «Интернет» - www.gorodmyshkin.ru, сайт Фонда содействия реформированию ЖКХ - http://www.reformagkh.ru/). На них размещается информация о проведении открытого конкурса.

Печатаное издание – районная газета  «Волжские зори».

РАЗДЕЛ  1

Инструкция участникам конкурса

1. Обязанность участника изучить конкурсную документацию

1.1. Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, является риском участника конкурса, подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению.

2. Источник финансирования и порядок оплаты

2.1. Заказчик направляет средства на финансирование договора на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, включенного в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Мышкин на 2011 год, который будет заключен по результатам конкурса, за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, субсидии Ярославской области, бюджета городского поселения Мышкин и средств собственников помещений многоквартирного дома.

2.2. Порядок оплаты определяется в проекте договора, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсном отборе приглашаются все юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, претендующие на заключение договора.

3.2. Требования к участникам конкурсного отбора:

1) непроведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике конкурсного отбора.

4 Затраты на участие в конкурсе

4.1. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник конкурса. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

5. Разъяснение конкурсной документации

5.1. Любой участник конкурсного отбора вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации заказчику конкурсного отбора не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе по адресам, указанным заказчиком конкурсного отбора.

5.2. Заказчик конкурсного отбора письменно или в форме электронного документа ответит на любой запрос претендента, связанный с разъяснением конкурсной документации, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

5.3. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.

5.4.Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, не рассматриваются.

6. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию

6.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются  в газете «Волжские зори» и на официальном сайте администрации городского поселения Мышкин (электронный адрес- www.gorodmyshkin.ru) в сети "Интернет".

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней.

Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

6.2. Изменения в конкурсную документацию направляются в течение двух рабочих дней заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация на основании полученных от них заявлений.

6.3. Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

7. Отказ от проведения конкурса

7.1 Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается в газете «Волжские зори», на официальном сайте администрации городского поселения Мышкин и сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ в сети "Интернет" соответственно в течение пяти рабочих дней и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7.2. В случае отказа от проведения конкурса заказчик направляет соответствующие уведомления всем лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе.

8. Язык заявки

8.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, за исключением специальных терминов.

9. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

9.1. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме согласно Приложению 2 к  настоящей конкурсной документации по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

9.2. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).

9.3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе (предложений по исполнению договора) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, предложения по исполнению договора не изменены, все заявки на участие в конкурсе такого участника конкурса, не рассматриваются.

9.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

9.5. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, организатор выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9.7. Заявка на участие в конкурсе может быть или доставлена курьером, нарочно или отправлена по почте. Организатор конкурса не несет ответственности за опоздание заявок, направленных с использованием средств почтовой связи,  а также за их сохранность и невскрытие.

10. Требования к содержанию и оформлению заявки на участие в конкурсе

10.1. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником конкурса, должна содержать:

- заполненный бланк заявления на участие в конкурсе по установленной форме  (Приложение  2);

- анкету участника размещения заказа (сведения об участнике размещения заказа (Приложение № 1);

- предложения по исполнению договора подряда (Приложение 5), который является предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса на организацию регулярных перевозок;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса;

- копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса исполнения контракта являются крупной сделкой.

- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией

10.2. Во избежание получения недостоверной и несвоевременной информации об участнике конкурсного отбора от уполномоченных органов, что может повлечь необоснованное решение конкурсной комиссии об отклонении участника размещения заявки к участию в конкурсном отборе, рекомендуем участникам размещения заявки самостоятельно представить справки из соответствующих органов:

- документ о наличии (отсутствии) у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб (из Федеральной налоговой службы РФ, в которой участник конкурсного отбора  зарегистрирован в качестве налогоплательщика);

- баланс или справку  о размере балансовой стоимости активов участника конкурсного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (либо бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа за последний завершенный отчетный период);

- справку об отсутствии или размере имущества, находящегося под арестом, наложенным по решению суда, если балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов за последний завершенный отчетный период (из Службы судебных приставов, района, в котором зарегистрирован участник конкурсного отбора);

- справку о непроведении ликвидации (банкротства) участника конкурсного отбора - юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства  (из Арбитражного суда субъекта Российской Федерации);

- справку о неприостановлении деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе (из Службы судебных приставов, района, в котором зарегистрирован участник конкурсного отбора).

- справку из инспекции ФНС РФ по месту нахождения участника конкурсного отбора на налоговом учете об отсутствии задолженностей по платежам в бюджет и внебюджетные фонды за прошедшие два календарных года и размер такой задолженности по отношению к балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последние два финансовых года.

10.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе электронную версию такой заявки в формате Microsoft Word, которая помещается в конверт вместе с заявкой на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе.

10.4. Для составления заявки на участие в конкурсе участник конкурса должен руководствоваться полученными от организатора конкурса документами.

Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены. При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Использование сокращенных или иных форм конкурсной документации не допускается. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

10.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

11. Порядок отзыва заявок и порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсе

11.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11.2. Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для заявок на участие в конкурсе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

11.3. Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника конкурса об отзыве своей заявки на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, наименование участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время  проведения конкурса.

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно подписано физическим лицом участником конкурса.

11.4. Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до истечения срока приема заявок на участие в конкурсе и подписаны уполномоченным на то лицом.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

12. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

12.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

12.2. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Присутствующие на заседании комиссии представители участников размещения заказа должны зарегистрироваться до начала заседания конкурсной комиссии.

12.3. Наименование и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора подряда, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

12.4. Протокол подписывается непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, председателем, его заместителем и секретарем конкурсной комиссии.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается  в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте администрации городского поселения Мышкин и на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.

12.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

12.6. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника конкурса) и в тот же день такие конверты с заявками возвращаются участникам конкурса.

12.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пункте 14 настоящей конкурсной документации. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора подряда. При этом договор подряда заключается с участником конкурса, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

13. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

13.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двух дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске такого участника конкурса к участию в конкурсе.

13.4. К участию в конкурсе допускаются участники конкурса, представившие заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, установленной конкурсной документацией и соответствующие требованиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией.

13.5. Конкурсная комиссия вправе не допускать к участию в конкурсе участника конкурса, ранее уклонившегося от заключения договора либо по вине которого в течение одного года до момента опубликования извещения о проведении конкурса был досрочно расторгнут в связи с существенным нарушением условий  ранее заключенный договор, или в заявке которого представлены недостоверные сведения.

13.6. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией.

13.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

13.8. Лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

13.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

13.10. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, передает такому участнику конкурса проект договора подряда. При этом договор подряда  заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Договор подряда может быть заключен не ранее чем через пять дней и не позднее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте администрации городского поселения Мышкин протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.11. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора подряда.

14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

14.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных лицами, признанными участниками конкурса.

14.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двух дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

14.3. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсном отборе, исходя из критериев, установленных в информационной карте. Критерии определения победителя конкурсного отбора содержатся в информационной карте и расположены в порядке их значимости при определении победителя:

1.Квалификационный состав (наличие квалифицированного кадрового состава соответствующей специализации, подтверждённого копиями дипломов об образовании, повышении квалификации, квалификационного разряда):

- число ИТР, имеющих высшее и средне-специальное образование:  более 75% от общего числа ИТР – 5 баллов; менее 75% от общего числа ИТР – 4 балла

- число работающих, имеющих удостоверение о присвоении квалификационного разряда не ниже IV: более 75% от общего числа рабочих – 5 баллов; менее 75% от общего числа рабочих– 4 балла

2. Наличие   производственной   базы   (техническая  оснащенность): собственная база-5баллов; арендуемые производственно - технические помещения – 4-2 балла; отсутствие базы-0 баллов

3. Опыт  работы  участника  конкурсного  отбора  в  сфере капитального ремонта многоквартирных домов (подтверждённый копиями договоров и актами выполненных работ): свыше 7 лет-5баллов; от 5 до 7 лет-4балла; от 2 до 5 лет-3балла; менее 2-х лет-0баллов

4.  Стабильное  финансовое  состояние  участника  конкурсного отбора за предыдущий период работы:

- наличие основных средств(по балансу): собственные-2балла; арендуемые-1балл;

- платежеспособность предприятия: раздел №2 актива баланса больше раздела №4+№5 пассива баланса-1балл; раздел №2 актива баланса меньше раздела №4+№5 пассива баланса-0баллов.

5. Количество в составе работников участника конкурсного отбора граждан, постоянно проживающих на территории городского поселения Мышкин (для монопрофильного муниципального образования):

100%-10 баллов; от 100% до 75 % - 5 баллов; от 75% до 50% -1 балл; менее 50% - 0 баллов

6. Возможность создания участником конкурсного отбора дополнительных рабочих мест для граждан, постоянно проживающих на территории городского поселения Мышкин (для монопрофильного муниципального образования):

более 15 человек - 10 баллов; от 10 до 15 человек - 8 баллов; от 5 до 9 человек -3 балла; менее 5 человек - 0 баллов.

14.6. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсном отборе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсном отборе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсном отборе, содержащих такие условия.

14.7. Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного отбора, в заявке которого по оценке комиссии предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и который набрал большее количество баллов.

14.8. При рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок не допускаются переговоры участников конкурсного отбора с заказчиком конкурсного отбора и членами конкурсной комиссии.

14.9. Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

14.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса, а второй в течение трех дней со дня его подписания вместе с проектом договора подряда направляется победителю конкурса.

14.11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикуется в газете «Волжские зори» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.

14.12. Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме, запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

14.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения к конкурсной документации хранятся организатором конкурса пять лет.

15. Заключение договора подряда

15.1. Договор подряда заключается в срок, установленный документацией по проведению конкурсного отбора.

15.2. Если победитель конкурсного отбора в установленный документацией срок не подписывает договор, заказчик заключает договор с участником конкурса, заявке которого в конкурсе присвоен второй номер.

16. Обжалование результатов конкурса

16.1. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в судебном порядке.

16.2. В случае признания судом результатов конкурса недействительными, повторный конкурс проводится не позднее чем через 10 дней после вступления в силу решения суда.

17. Правовое регулирование

17.1 Взаимоотношения участников конкурса, конкурсной комиссии, ООО УК «ЖКХ», возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативными правовыми актами городского поселения Мышкин.

РАЗДЕЛ 2

Информационная карта конкурсной документации

|  | Наименование пункта | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство» Адрес: 152830 Ярославская область, г. Мышкин. ул. Штабская, д.3. Контактное лицо: Алексеев Михаил Владимирович – председатель ООО УК «ЖКХ»; |
| 2 | Вид и предмет конкурса (лота) | Предмет открытого конкурса - право заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, включенного в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Мышкин на 2011 год: - ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, - установка прибора учета холодного водоснабжения, ремонт крыши, - утепление и ремонт фасада |
| 3 | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: 152830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 17 Сроки (периоды) выполнения работ: Начало выполнения работ – в течение пяти дней с момента заключения договора подряда. Окончание выполнения работ – до 01.10.2011г. Условия выполнения работ: При выполнении работ соблюдать требования по охране труда и техники безопасности при производстве работ. Соблюдать требования технического задания. Выполнять работы с соблюдением соответствующих ГОСТ, СНиП, ВСН, ТБ, правил охраны окружающей среды. При выполнении монтажных работ использовать материалы и оборудование новые, ранее не использованные, отвечающие требованиям ГОСТ, не допускается изменять конструктивные элементы зданий, работы производить согласно действующим СНиП и другим нормативным документам. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, используемые материалы должны иметь сертификат качества. Работы выполняются в полном объеме в соответствии с Разделом 3 «Техническая часть документации». |
| 4 | Цена договора (цена лота) | Стоимость всего перечня работ составляет 680171 руб. (шестьсот восемьдесят тысяч сто семьдесят один) рубль. |
| 5 | Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Цена договора указывается в текущем уровне цен 2011 года с учетом НДС. Стоимость работ может измениться, по результатам прохождения экспертизы сметной документации в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». В случае, если участник конкурсного отбора применяет систему налогообложения не предусматривающую уплату НДС, цена договора уменьшается на величину НДС. Цена договора включает в себя затраты на материалы и оборудование, доставку, разгрузку, обеспечение их сохранности, осуществление врезки в существующие сети, пусконаладочные работы, доставку специалистов и техники к месту выполнения работ и обратно, уборку, вывоз и утилизацию строительного мусора, благоустройство территории, затронутой работами, гарантийные обязательства, страхование, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же все затраты связанные с исполнением договора. |
| 6 | Источник финансирования заказа | Бюджетные средства в рамках предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и средства собственников жилых помещений. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг | Оплата по договору осуществляются в российских рублях безналичной формой расчёта. Предусмотрено авансирование в размере 30% от цены договора. Оплата за выполненную с надлежащим качеством работу осуществляется в пределах суммы договора после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), акта приемки дома, законченного капитальным ремонтом, утверждённого общим собранием собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, на основании предоставленных подрядчиком счетов-фактур и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) в срок до 31.12.2011 года. |
| 8 | Краткая характеристика и объем выполняемых работ. | (См. Раздел 3 «Техническая часть документации», «Техническое задание») |
| 9 | Обязательные требования к участникам конкурсного отбора | 1)Соответствие участника конкурсного отбора требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 2) Непроведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) Отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурсного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурсного отбора считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |
| 10 | Требования к участникам конкурсного отбора, установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике конкурсного отбора |
| 11 | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в рамках договора третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) по согласованию с заказчиком. |
| 12 | Требование к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, услуг | Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, установленный заказчиком, составляет 5(пять) лет на все виды работ, с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Исправление выявленных строительных недостатков в течение гарантийного срока выполняется Подрядчиком за счет собственных средств. |
| 13 | Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе | Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23 августа 2011 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов (время московское) (кроме праздничных и выходных дней) до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. |
|  | Место подачи заявок на участие в конкурсном отборе (адрес) | Адрес: 152830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. Штабская, д. № 3. |
|  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов состоится 1 сентября 2011 года в 10-00 часов по московскому времени по адресу: 152830 Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Штабская, д. №3, ООО УК «ЖКХ». |
| 14 | Рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе | В соответствии с конкурсной документацией |
| 15 | Подведение итогов открытого конкурса | В соответствии с конкурсной документацией |
| 16 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе | В соответствии с конкурсной документацией |
| 17 | Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренную стоимость работ по капитальному ремонту. | Предусмотрено Стоимость работ может быть изменена по результатам прохождения экспертизы сметной документации в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». |
|  | Сведения о возможности при заключении договора увеличить стоимость работ по капитальному ремонту. | Не предусмотрено |
| 18 | Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора -подряда | В течение 5 дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе, но не позднее 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 19 | Возможность электронной формы участия в конкурсе | Не предусмотрено |
| 20 | Размер обеспечения исполнения обязательств по договору | Не предусмотрено |
| 21 | Сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими участниками размещения заказа по одному лоту | Не предусмотрено |
| 22 | Критерии оценки конкурсных заявок. | Квалификационный состав (наличие квалифицированного кадрового состава соответствующей специализации, подтверждённого копиями дипломов об образовании, повышении квалификации, квалификационного разряда): - число ИТР, имеющих высшее и средне-специальное образование: более 75% от общего числа ИТР – 5 баллов; менее 75% от общего числа ИТР – 4 балла - число работающих, имеющих удостоверение о присвоении квалификационного разряда не ниже IV: более 75% от общего числа рабочих – 5 баллов; менее 75% от общего числа рабочих– 4 балла 2. Наличие производственной базы (техническая оснащенность): собственная база-5баллов; арендуемые производственно - технические помещения-4-2балла; отсутствие базы-0баллов 3. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов (подтверждённый копиями договоров и актами выполненных работ): свыше 7 лет-5баллов; от 5 до 7 лет-4балла; от 2 до 5 лет-3балла; менее 2-х лет-0баллов 4. Стабильное финансовое состояние участника конкурсного отбора за предыдущий период работы: - наличие основных средств (по балансу): собственные-2балла; арендуемые-1балл; - платежеспособность предприятия: раздел №2 актива баланса больше раздела №4+№5 пассива баланса-1балл; раздел №2 актива баланса меньше раздела №4+№5 пассива баланса-0баллов. 5. Количество в составе работников участника конкурсного отбора граждан, постоянно проживающих на территории городского поселения Мышкин: 100%-10 баллов; от 100% до 75 % - 5 баллов; от 75% до 50% -1 балл; менее 50% - 0 баллов 6. Возможность создания участником конкурсного отбора дополнительных рабочих мест для граждан, постоянно проживающих на территории городского поселения Мышкин: более 15 человек - 10 баллов; от 10 до 15 человек - 8 баллов; от 5 до 9 человек -3 балла; менее 5 человек - 0 баллов. |

Раздел 3

Техническая часть конкурсной документации

1. При выполнении работ соблюдать требования по охране труда и техники безопасности при производстве работ. Соблюдать требования технического задания. Выполнять работы с соблюдением соответствующих ГОСТ, СНиП, ВСН, ТБ, правил охраны окружающей среды.

2. Обеспечить выполнение на действующем учреждении необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда во время проведения работ.

3. Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика. Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, отвечающими требованиям ГОСТ.

4. Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям.

5.  Согласовывать с Заказчиком используемые строительные материалы по цвету, фактуре, качеству.

6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества.

7. Не допускается изменять конструктивные элементы зданий, работы производить согласно действующим СНиП и другим нормативным документам.

8. Обеспечить готовность выполняемых работ в объеме и сроки, предусмотренные в ПСД, документации о конкурсном отборе.

9. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. Вывезти в течение семи календарных дней со дня подписания акта выполненных работ по исполнению настоящего контракта за пределы территории учреждения, принадлежащее ему оборудование, инструменты и другое имущество. Восстановить территорию, затронутую работами.

10. В течение 10 календарных дней после окончания работ представить Заказчику:

- акт выполненных работ и другие документы;

- паспорта, сертификаты на используемые материалы и оборудование;

- акты на скрытые работы в процессе работы.

11. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ.

12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы на объекте при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения.

13. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

14. Подрядчик ведет необходимую исполнительную документацию по данному объекту.

15.Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ – 5(пять) лет со дня подписания акта выполненных работ. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика, в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения, либо по результатам заключения квалифицированной экспертизы.

16.Ответственным за уборку, вывоз и утилизацию строительного мусора является  Подрядчик.

17.В случае несоответствия выполняемых работ, материалов техническому заданию, Заказчик имеет право останавливать производство работ.

18. Иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта, при проведении таких работ.

Раздел 4

Образцы форм и документов, заполняемых участником

размещения заказа

Приложение 1.

Анкета

участника конкурсного отбора

<1> Сведения должны быть подписаны уполномоченным лицом участника конкурсного отбора (с указанием занимаемой им должности и Ф.И.О.) и скреплены печатью (при ее наличии).

Для юридического лица:

1. Организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование участника конкурсного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты.

2. Прежнее наименование участника конкурсного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия.

3. Дата, место и орган регистрации участника конкурсного отбора,

4. Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.

5. Структура участника конкурсного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий.

6. Банковские реквизиты.

7. Профилирующее направление деятельности.

14. Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник конкурсного отбора.

8. Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника конкурсного отбора.

9. Адрес, телефон, факс службы судебных приставов по месту нахождения участника конкурсного отбора.

10. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

11. Сведения о квалификационном составе работников.

12. Наличие предусмотрено действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

13. Наличие производственной базы (техническая оснащенность).

14. Балансовый отчет участника конкурсного отбора за последний отчетный период.

15. Текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров).

16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за два года.

17. Данные о субподрядчиках, которых участник конкурсного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника конкурсного отбора.

Для физического лица:

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Место жительства.

3. Контактные телефоны.

4. Паспортные данные.

5. Год рождения.

6. Данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).

7. Банковские реквизиты (для индивидуального предпринимателя).

8. Адрес, телефон, факс инспекции ФНС РФ, на налоговом учете в которой состоит участник конкурсного отбора.

9. Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника размещения заказа.

10. Адрес, телефон, факс службы судебных приставов по месту нахождения участника конкурсного отбора.

11. Год создания, направления деятельности. Опыт работы.

12. Наличие квалифицированных работников (наличие квалифицированного кадрового состава соответствующей специализации, подтверждённого копиями дипломов об образовании, повышении квалификации, квалификационного разряда).

13. Адрес, телефон, факс компетентного органа (арбитражного суда) по делам о несостоятельности и банкротству по месту нахождения участника конкурсного отбора.

14. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

15. Наличие предусмотрено действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

16. Наличие производственной базы (техническая оснащенность).

17. Текущая загрузка участника конкурсного отбора (наличие заключенных договоров).

Должность уполномоченного лица

участника размещения заказа       (подпись)                          Ф.И.О.

М.П.

(на бланке участника конкурсного отбора)

«___» _________________ 2011г.

Приложение 2

Председателю комиссии

__________________________

Заявление на участие в открытом конкурсе

Ознакомившись с конкурсной документацией на право заключения договора подряда на _____________________________________________________________________ (в том числе с порядком оформления заявки  на  участие в открытом конкурсе), сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсе на условиях, указанных в конкурсной документации.

Предлагаемые нами условия выполнения обязательств указаны в приложениях к заявке, которые являются ее неотъемлемой частью.

Условия, указанные в  заявке, действуют до момента заключения договора, начиная  с  даты, установленной  как  день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на заседании конкурсной комиссии.  Заявка будет оставаться  для  нас  обязательной  в  любой момент до истечения указанного периода.

Если   наша   заявка  будет  признана  победившей,  мы  берем  на  себя обязательства  подписать  договор  не  ранее  2  дней  с момента подписания протокола  оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе, но не позднее 4 дней с момента подписания указанного протокола.

Должность <3> уполномоченного лица

участника размещения заказа                      подпись             Ф.И.О.

М.П.

--------------------------------

<3>  Заявление  должно  быть  подписано  уполномоченным лицом участника конкурсного  отбора  (с  указанием  занимаемой  им  должности  и  Ф.И.О.) и скреплено печатью (при ее наличии).

Приложение 3

Форма запроса

о разъяснении положений конкурсной документации

Кому: (наименование заказчика)

Куда: адрес.

N __________________

"___" _____________ 20__ г.

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

Просим Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения договора подряда на _________________________________

___________________, а именно:____________________________________________________

(указываются положения конкурсной документации, которые необходимо  разъяснить)

Ответ на запрос прошу направить:

________________________________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес, телефон/факс, Ф.И.О. контактного лица)

Должность уполномоченного лица

участника размещения заказа                 			подпись                  Ф.И.О.

М.П.

Приложение 4.

Кому: (наименование заказчика)

Куда: адрес.

## Заявление на выдачу конкурсной документации

_______________________________________________________________________________,

(наименование юридического/физического лица)

зарегистрированное _____________________________________________________________,

(дата регистрации и наименование регистрирующего органа)

с местонахождением в городе _____________________________________________________

по адресу:______________________________________________________________________,

тел./факс ______________________________ e-mail:_____________________________

просит Вас предоставить документацию необходимую для участия в открытом конкурсе _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывает наименование аукциона, на участие в  котором  претендует заявитель)

который состоится

«__»________________ года.

Руководитель участника размещения заказа		________________             Ф.И.О.

(указать должность)						       (подпись)

М.П.

Документация на участие в  конкурсном отборе  получена

«____» _______2011 года на _______ листах

Приложение 5.

Проект договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, включенного в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Мышки на 2011 год

"____" ___________ 20__ г.

Настоящий договор заключен по итогам открытого конкурса (Протокол заседания комиссии  № _____ от "_____"______________20__г.), между ___________________________________, именуемым в дальнейшем  ЗАКАЗЧИК, в лице _________________________, действующего на основании ___________, с одной  стороны, и ____________________________________________________________________________,

(наименование организации – ПОДРЯДЧИКА с указанием организационно-правовой формы) именуемый в дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице _______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, И.О.)

действующего на основании ______-, лицензии N_______________ от "____"_____________ г., с другой стороны, о нижеследующем:

В настоящем договоре слова и выражения обладают теми же значениями, что и в Условиях конкурсного отбора.

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются:

1. Законами и правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами органов субъекта РФ и органов местного самоуправления.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома, находящегося в управлении Заказчика, по адресу:_____________________

1.2.Объем и состав работ по настоящему договору определяется техническим заданием к ПСД, (Приложение № 2.), являющимися его неотъемлемой частью.

2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.Срок начала работ по настоящему договору:

Начало: "___"______________ 20__ г., окончание: "___"________________ 20__ г.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

3.1.Цена договора составляет _______________ руб. _____________ копеек (____________________                                _).  В том числе НДС____ % ________ (____) рублей.

(В случае применения Подрядчиком системы налогообложения не предусматривающую уплату НДС, цена договора уменьшается на сумму НДС.)

3.2.  Цена договора  может измениться по результатам прохождения экспертизы сметной документации в ГАУ ЯО «Госстройэкспертиза».

3.3. Цена договора  включает в себя затраты на материалы и оборудование, доставку, разгрузку, обеспечение их сохранности, осуществление врезки в существующие сети, пусконаладочные работы, доставку специалистов и техники к месту выполнения работ и обратно, уборку, вывоз и утилизацию строительного мусора, благоустройство территории, затронутой работами, гарантийные обязательства, страхование, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же все затраты связанные с исполнением договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

4.1.1 Выполнять в полном объеме работы, предусмотренные настоящим договором, качественно, в счет стоимости, предусмотренной пунктом 3, в сроки, установленные пунктом 2 настоящего договора.

4.1.7.. Произвести работы в полном соответствии с документацией о конкурсе, СНиП, ВСН и ГОСТ и другими действующими строительными нормами и правилами.

4.1.8.Доводить до сведения Заказчика и граждан информацию о проведении работ не менее чем за 3 дня.

4.1.9.Согласовать порядок проведения работ с эксплуатирующими организациями.

4.1.10. Сдавать выполненные работы комиссии с представителем Заказчика по акту приёмки с приложением исполнительной документации. После завершения всего комплекса работ сдать законченные работы по акту приемки в эксплуатацию объекта капитального ремонта.

4.1.11.Не допускать без согласования с Заказчиком прекращения работ до сдачи их Заказчику.

4.1.12.Устранять по указанию Заказчика дефекты, обнаруженные в процессе производства и при приемке работ, по вине подрядчика, за свой счет.

4.1.13.Соблюдать при  производстве работ требования закона и иных правовых актов по охране окружающей среды, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

4.1.14. Поставлять на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику, а также осуществляет их приёмку, разгрузку и складирование, обеспечивает их сохранность. Все применяемые оборудование, материалы должны быть новыми, ранее не использованными и иметь паспорта, сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Документы должны быть переданы Заказчику до подписания акта выполненных работ.

4.1.15. Выполнять своими силами и средствами  устранение причиненного ущерба  объекту, сетям и др. при выполнении работ.

4.1.16. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их уборку,  вывоз и утилизацию.

4.1.17. До приёмки в полном объеме работ «Заказчиком», «Исполнитель» нести риск случайной гибели или случайного повреждения, оборудования, материалов и результата работ, обеспечивать надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения и приёмки «Заказчиком» работы.

4.1.18. Организовывать своими силами и средствами доставку специалистов и техники до места выполнения работ и обратно.

4.1.19. Информировать «Заказчика» о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения, в  информации должны излагаться предмет договора, наименование, адрес субподрядчика, прилагаться копия лицензии

4.1.20. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), согласованных с «Заказчиком»,  «Подрядчик» обязуется выступать в роли Генерального Подрядчика и нести перед «Заказчиком» ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, в порядке, установленном действующим законодательством.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

4.2.1.Передать Подрядчику по акту объект для производства работ, предусмотренных статьей 1 настоящего договора.

4.2.2.Осуществлять  технический  контроль и надзор за ходом и качеством работ.

4.2.3.Оплачивать выполненную работу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5. РАСЧЕТЫ

5.1. Оплата по договору осуществляются в российских рублях безналичной формой расчёта.

Предусмотрено авансирование в размере 30% от цены договора.

Оплата за выполненную с надлежащим качеством работу осуществляется в пределах суммы договора после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), утверждённого общим собранием многоквартирного дома, на основании предоставленных подрядчиком счетов-фактур и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) в срок до 31.12.2011 года.

6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов (оборудования) условиям договора и технической документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа по всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

6.2.Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте, обеспечивающее безопасность третьих лиц, сохранность имущества граждан (собственников помещений).

6.3. Приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.4. С момента начала работ до их завершения «Подрядчик» должен вести журнал производства работ.

6.5.Подрядчик информирует Заказчика за три дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

6.4.1 В течение трех дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы, либо по истечении срока, указанного в  пункте 2.1. настоящего Договора, комиссия из представителей Заказчика осматривает и при отсутствии замечаний принимает результат Работы. При этом проводится проверка качества работ и соответствие их сметной документации, действующим СНиП, ВСН и иным техническим нормам.

    - Любое несоответствие техническим  нормам  является дефектом.

    - В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Подрядчику в  приемке работ и назначает дату повторной приемки.

6.4.4 Работа считается выполненной после подписания и утверждения Заказчиком акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2, затрат по форме КС- 3, утвержденных общим собранием собственников помещений и счетов-фактур. Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома согласовывается органом местного самоуправления.

6.5. При обнаружении нарушения производства работ и иных дефектов составляется заключение или соответствующий акт  с участием  представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

6.6.  В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов акт заключения дает независимая организация, признаваемая всеми сторонами.

6.7.  В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ, Подрядчик  обязуется устранить их в течение 10  дней за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

6.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения        недостатков, которые исключают возможность его  использования по назначению и не  могут быть устранены Подрядчиком.

6.5.Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки завершенных работ экземпляр исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком.

7. ГАРАНТИИ

7.1.Гарантийный срок на работы, выполненные по настоящему договору, устанавливается 5 (пять) лет с момента приемки законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию.

Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика, либо, заключением по результатам квалифицированной экспертизы.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.

7.2.Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ по настоящему контракту, будут соответствовать технической документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.4. В случае если качество выполненных по настоящему Договору работ не соответствует техническому заданию и проектно-сметной документации, работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостаткам, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Подрядчика»:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной стоимости работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных нормативной и технической документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

8.2. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне реальный ущерб.

8.3. За нарушение срока окончания работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в виде штрафа в размере 5% от цены Контракта, а при задержке свыше 1 месяца – кроме штрафа так же и пени – 0,1 % от стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки.

8.4. В случае иных нарушений условий Договора «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в виде штрафа в размере 5 (пять) % от цены Договора.

8.5. Неустойка взимается с «Подрядчика» в безакцептном порядке, путем уменьшения размера оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.

8.6.За срыв срока оплаты, предусмотренного п. 5.1. настоящего контракта Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.7. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

8.8.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми в конкретных условиях обстоятельствами (форс-мажор). В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств в договоре, переносится на срок, в течение которого действует форс-мажорные обстоятельства.

8.9.В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, Заказчик в праве требовать расторжения договора, предупредив об этом Подрядчика не менее чем за 7 дней.

8.10. «Подрядчик» в полном объеме возмещает вред, причиненный имуществу «Заказчика» и третьим лицам, нанесенный «Подрядчиком» в процессе выполнения работ, а также в результате некачественного выполнения работ в период гарантийного срока.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.Настоящий договор действует с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Стороны в течение 5 дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.

10.2. Все указанные в договоре приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами в десятидневный срок с момента уведомления любой из сторон о своем намерении провести такие переговоры. В случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.

10.4.  Привлечение «Подрядчиком» других лиц (субподрядчиков) к исполнению своих обязательств по настоящему договору не допускается.

10.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,  регулируются  в  порядке   действующего законодательства Российской Федерации.

10.6. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой из сторон.

Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору:

Приложения:

№ 1– Сметы (____листов).

№ 2- Перечень исполнительной документации.

№ 3- Акт передачи объекта ПОДРЯДЧИКУ для выполнения работ.

№ 4– Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капремонтом элементов жилого здания.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                      ПОДРЯДЧИК:

Заказчик _____________                                        Подрядчик_______________