Прокурор Мышкинского района    проверила ход   ремонта  центральной автодороги г. Мышкина

Решением  Мышкинского районного суда  удовлетворены требования прокурора района к администрации городского поселения Мышкин в  защиту интересов неопределенного круга лиц  об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения  на главной  автомобильной дороге г. Мышкина протяженностью около 2,5 км. и расположенной на ул. Карла Либкнехта г. Мышкина.

На автодороге  расположены маршруты  школьных автобусов, общественного транспорта и междугородних рейсов, проходят пешеходные туристические потоки..

Во исполнение решения суда между Управлением городского хозяйства   администрации городского поселения Мышкин и  АО «Ярдормост» заключен муниципальный контракт, в котором определено более  19  видов работ (устранение дефектов дорожного покрытия, дорожной разметки, восстановление моста, установка дорожных знаков, восстановление обочин, установление знаков и другое). Срок  исполнения контракта  1 сентября 2022 года, цена контракта  более 56 млн рублей.

С целью контроля за исполнением  решения суда,  соблюдением сроков выполнения работ, восстановления  прав граждан прокурор района Наталья Елисеева с участием заказчика и подрядчика сегодня 06.07.2022 на месте  проверила ход выполнения работ.

В настоящее время нарушений законодательства  при исполнении решения суда не выявлено. Данный вопрос находится на особом  контроле.

Прокурор  Мышкинского  района

старший советник юстиции                                                   Н .М.Елисеева