****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Мышкин

04.10.2022 № 207/1

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации городского поселения**

**Мышкин от 30.03.2018 №93 «Об утверждении**

**Муниципальной программы «Формирование**

**современной городской среды на территории**

**городского поселения Мышкин на 2018-2022 годы»**

#  В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета городского поселения Мышкин от 14.12.2021 №23 «О бюджете городского поселения Мышкин на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 170-п «Об утверждении государственный программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2021-2024 годы», руководствуясь Уставом городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин на 2018-2022» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.03.2018 № 93, изложив ее в новой редакции (прилагается).

 2. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности бюджета городского поселения Мышкин на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы городского

поселения Мышкин А.А. Кошутина

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского поселения Мышкин

от 29.09.2022г. № 202

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин на 2018 – 2022 годы» (Далее – Программа) |
| 2 | Заказчик муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения Мышкин» |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник муниципального учреждения «Управление городского хозяйства»Ведущий специалист Администрации городского поселения Мышкин |
| 4 | Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| 5 | Основные цели муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития городской среды, повышение уровня благоустройства территории городского поселения Мышкин, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. |
| 6 | Основные задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Мышкин;2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;3.Развитие формирования единого облика городского поселения Мышкин. |
| 7 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общая потребность в финансовых средствах - 160922,40278 тыс. руб., из них:- средства бюджета городского поселения Мышкин – 11629,06578 тыс. руб.- средства областного бюджета- 61941,79412 тыс. руб.- средства федерального бюджета -86775,56288 тыс. руб.,- внебюджетные источники- 575,98000 тыс.руб.,в т.ч. по годам реализации:2018 год –7244,70400 тыс. руб.2019 год –40840,98100 тыс. руб.2020 год –8332,29278 тыс. руб.2021 год – 14303,51700 тыс. руб. 2022 год – 90200,90800 тыс. руб. |
| 8 | Ожидаемые результаты | -количество дворовых территорий, благоустроенных за счет программы – 5-количество общественных территорий, благоустроенных за счет программы- 8-восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых -1 -количество эскизных проектов по благоустройству общественных территорий для последующего общественного обсуждения -1- благоустройство городского парка отдыха «Сицкий сад» - 1-благоустройство общественного пространства города Мышкин (конкурс Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проект «Концепция развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году») – 1-реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» -4 |
| 9 | Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Основные мероприятия1. Благоустройство дворовых территорий.
2. Благоустройство общественных территорий.
3. Восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых.
4. Подготовка конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды общественной территории.
5. Благоустройство городского парка отдыха «Сицкий сад»
6. Благоустройство общественного пространства города Мышкин (конкурс Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проект «Концепция развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году»).
7. Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных «Наши дворы»
 |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мышкин, является организация благоустройства территории города, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения городского поселения.

Реализация соответствующих полномочий на территории городского поселения Мышкин предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории городского поселения Мышкин зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а так же от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

По состоянию на 01.07.2017 общее количество многоквартирных жилых домов на территории городского поселения Мышкин – 290 из них 102 МКД и 188 МКД блокированной застройки.

Следует отметить, что большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1971 - 1995 годах прошлого столетия, внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

В целях повышения уровня комфортности проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского поселения Мышкин на протяжении последних лет применяется комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода.

В 2016 году городское поселение Мышкин участвовало в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!», при реализации которого выполнены работы по ремонту 3–х внутридворовых проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в том числе.

Немаловажным звеном в благоустройстве дворовых территорий является устройство мест отдыха для детей и взрослых в 2016 году благоустроены 3 новые дворовые площадки для отдыха детей и взрослых. За указанный период в соответствии с программными мероприятиями выполнялись работы по сносу старовозрастных, аварийных деревьев и посадке зеленых насаждений. В период 2014-2016 годов выполнялось благоустройство территорий общего пользования, а именно: выполнены работы по благоустройству Успенской площади, по устройству тротуаров, наружного освещения, газонов, цветников, установке детских площадок и спортивного оборудования.

В 2017 году был реализован губернаторский проект «Решаем вместе!», в рамках которого проведены мероприятия по комплексному ремонту 3 дворовых территорий многоквартирных домов, включая внутридворовые проезды.

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства городского поселения Мышкин показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий городского поселения Мышкин.

Таким образом, органы местного самоуправления в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2018-2022 годов определяют системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.

В целях развития и формирования единого облика городского поселения Мышкин, в соответствии с «Положением о муниципальной комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» утвержденным постановлением Администрации городского поселения Мышкин №259 от 06.09.2017 проводится анализ текущего состояния территории с инвентаризацией дворовых и общественных территорий, а также запланированы мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения Мышкин 2018-2022 годы (далее – Программа) позволит повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов производятся сопутствующие работы по установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 1 к муниципальной программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (приложение № 2 к муниципальной программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения №3 к муниципальной программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. (приложение № 4 к муниципальной программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу (приложение № 5 к муниципальной программе).

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и территории общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы осуществляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлением протокола общего собраний собственников помещений (далее – заинтересованные лица).

Адресный перечень дворовых территорий формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень общественных территорий формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Оценка предложений о включении дворовых и общественных территорий и ранжирование в муниципальную программу осуществляется общественной комиссией по следующим критериям: количество благополучателей, количество жителей участвующих в собраниях, сумма софинансирования, наличие трудового участия и сумма затрат на 1 благополучателя.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащий благоустройству в рамках муниципальной программы предложенный к конкурсному отбору содержится в приложениях № 6, 7, 9, 10 к муниципальной программе.

 Для создания и рассмотрения новых проектов необходимо создание эскизных проектов для последующего общественного обсуждения (приложение № 8 к муниципальной программе);

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащий благоустройству в рамках губернаторского проекта «Наши дворы» содержится в приложениях № 11 к муниципальной программе.

**II. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы**

Цель муниципальной программы: обеспечение комплексного развития городской среды, повышение уровня благоустройства территории городского поселения Мышкин, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Мышкин;

2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

3.Развитие формирования единого облика городского поселения Мышкин Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной программы будут являться:

**-** количество благоустроенных дворовых территорий;

- количество дворовых территорий благоустроенных за счет программы;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- доля финансового участия;

- доля трудового участия;

- количество благоустроенных общественных территорий;

- количество общественных территорий благоустроенных за счет программы;

- доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий от общей стоимости работ, включенных в программу;

- количество эскизных проектов по благоустройству общественных территорий для последующего общественного обсуждения;

- восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых;

- благоустройство общественного пространства города Мышкин (конкурс Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проект «Концепция развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году»);

- реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин на 2018 – 2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| Базовое 2017 год | 2018 год плановое | 2019 год плановое | 2020 год плановое | 2021 годплановое | 2022 годплановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ед.  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | проценты | 5% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% |
| 1.3 | Доля финансового участия | проценты | до 10% | до 10% | до 10% | до 10% | до 10% | до 10% |
| 1.4 | Доля трудового участия | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2.2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | проценты,  | 13% | 25% | 38% | 50% | 75% | 100% |
| 3 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ включенных в программу | проценты | до 10% | до 10% | до 10% | до 10% | до 10% | до 10% |
| 4 | Количество эскизных проектов по благоустройству общественных территорий для последующего общественного обсуждения | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | Благоустройство городского парка отдыха «Сицкий сад» | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
| 7 | Благоустройство обществ-ого пространства города Мышкин  | ед. | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» | ед. | - | - | - | - | - | 4 |

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в городском поселении Мышкин, будет стимулировать жителей города к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа города и повысит качество жизни населения.

**III. План мероприятий муниципальной программы**

 **Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Всего |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | проведение комплексного благоустройства дворовой территории | МУ «Управление городского хозяйства» МУ «Администрация городского поселения Мышкин»Администрация Мышкинского МР | 31.12.2022 | Местныйбюджет | 233,20300 | 212,10500 | 143,99728 | 84,22200 | 164,70000 | 838,22728 |
| Областной бюджет | 1636,81000 | 131,36600 | 90,29000 | 53,58200 | 106,03808 | 2018,08608 |
| Федеральный бюджет | 1853,19000 | 3152,79100 | 2166,95700 | 1285,95800 | 2544,80592 | 11003,70192 |
| Внебюджетные источники | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 |
| 2. | Благоустройство обществен- ных территорий | совершенствование эстетического состояния городских территорий | МУ «Управление городского хозяйства» МУ «Администрация городского поселения Мышкин»Администрация Мышкинского МР | 31.12.2022 | Местныйбюджет | 174,50000 | 343,53800 | 777,93150 | 593,13700 | 490,62700 | 2379,73350 |
| Областной бюджет | 1551,30900 | 200,64700 | 200,92600 | 335,85700 | 263,22604 | 2551,96504 |
| Федеральный бюджет | 1755,69200 | 4815,55400 | 4822,19100 | 8061,02000 | 6317,40396 | 25771,86096 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 85,98000 | 130,00000 | 143,00000 | 177,00000 | 535,98000 |
| 3. | Восстановление историко-архитектур- ного комплекса усадьбы Купцов Чистовых  | Восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых  | Администрация Мышкинского МР | 31.12.2019 | Местныйбюджет | 0,00000 | 1800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1800,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 30000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30000,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Подготовка конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды обществен-ной территории | Подготовка эскизных проектов для дальнейшего общественного обсуждения | МУ «Администрация городского поселения Мышкин» | 31.12.2019 | Местныйбюджет | 0,00000 | 99,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Благоустройство городского парка отдыха «Сицкий сад» | Ремонт ограждения и устройство покрытия из тротуарной плитки | МУ «Управление городского хозяйства»МУ «Администрация городского поселения Мышкин»Администрация Мышкинского МР | 31.12.2021 | Местныйбюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,99800 | 0,00000 | 212,99800 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2996,74300 | 0,00000 | 2996,74300 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Благоустройство общественного пространства города Мышкин | Проведение комплексного благоустройства территории | Администрация Мышкинского МР | 31.12.2022 | Местныйбюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 537,00000 | 5272,10700 | 5809,10700 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9375,00000 | 9375,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50000,00000 | 50000,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» | Проведение комплексного благоустройства территорий | МУ «Управление городского хозяйства»МУ «Администрация городского поселения Мышкин»Администрация Мышкинского МР | 31.12.2022 | Местныйбюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 490,00000 | 490,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15000,00000 | 15000,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по программе** | **7244,70400** | **40840,98100** | **8332,29278** | **14303,51700** | **90200,90800** | **160922,40278** |

**IV. Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

 Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

 Расчет индекса стратегической результативности муниципальной программы производится в соответствии с Приложением № 4 к Положению, утвержденному постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин».

**V. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин на 2018 – 2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Благоустройство дворовых территорий** | **13900,01528** | **3763,20300** | **3496,26200** | **2401,24428** | **1423,76200** | **2815,54400** |
| Бюджет ГП Мышкин | 838,22728 | 233,20300 | 212,10500 | 143,99728 | 84,22200 | 164,70000 |
| Областной бюджет | 2018,08608 | 1636,81000 | 131,36600 | 90,29000 | 53,58200 | 106,03808 |
| Федеральный бюджет | 11003,70192 | 1853,19000 | 3152,79100 | 2166,95700 | 1285,95800 | 2544,80592 |
| Внебюджетные источники | 40,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Благоустройство общественных территорий** | **31239,53950** | **3481,50100** | **5445,71900** | **5931,04850** | **9133,01400** | **7248,25700** |
| Бюджет ГП Мышкин | 2379,73350 | 174,50000 | 343,53800 | 777,93150 | 593,13700 | 490,62700 |
| Областной бюджет | 2551,96504 | 1551,30900 | 200,64700 | 200,92600 | 335,85700 | 263,22604 |
| Федеральный бюджет | 25771,86096 | 1755,69200 | 4815,55400 | 4822,19100 | 8061,02000 | 6317,40396 |
| Внебюджетные источники | 535,98000 | 0,00000 | 85,98000 | 130,00000 | 143,00000 | 177,00000 |
| **Восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых**  | **31800,00000** | **0,00000** | **31800,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет ГП Мышкин | 1800,00000 | 0,00000 | 1800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 30000,00000 | 0,00000 | 30000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Подготовка конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды общественной** | **99,00000** | **0,00000** | **99,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет ГП Мышкин | 99,00000 | 0,00000 | 99,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Благоустройство городского парка отдыха «Сицкий сад»** | **3209,74100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3209,74100** | **0,00000** |
| Бюджет ГП Мышкин | 212,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,99800 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 2996,74300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2996,74300 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Благоустройство общественного пространства города Мышкин** | **65184,10700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **537,00000** | **64647,10700** |
| Бюджет ГП Мышкин | 5809,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 537,00000 | 5272,10700 |
| Областной бюджет | 9375,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9375,00000 |
| Федеральный бюджет | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50000,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы»** | **15490,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **15490,00000** |
| Бюджет ГП Мышкин | 490,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 490,00000 |
| Областной бюджет | 15000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15000,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по Программе:** | **160922,40278** | **7244,70400** | **40840,98100** | **8332,29278** | **14303,51700** | **90200,90800** |
| Бюджет ГП Мышкин | 11629,06578 | 407,70300 | 2454,64300 | 921,92878 | 1427,35700 | 6417,43400 |
| Областной бюджет | 61941,79412 | 3188,11900 | 30332,01300 | 291,21600 | 3386,18200 | 24744,26412 |
| Федеральный бюджет | 86775,56288 | 3608,88200 | 7968,34500 | 6989,14800 | 9346,97800 | 58862,20988 |
| Внебюджетные источники | 575,98000 | 40,00000 | 85,98000 | 130,00000 | 143,00000 | 177,00000 |

Приложение №1

к муниципальной программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории |
| 1 | Дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям |  |
| 2 | Устройство уличного освещения дворовых территорий |  |
| 3 | Приобретение и установка скамеек | thumb_01019____________________________ https://docviewer.yandex.ru/view/0/htmlimage?id=oiyo-383idzpa58nuzp5tcf8bjfzn6wmad6k3v73dgj0c11v0nmltcp625hq4dfqg0962clx6wegop1nbqk2skrptyvl95pd0xvlxi8s&name=59860.jpg&dsid=7e5e7991c135a57ddc033236691fff5d |
| 4 | Приобретение и установка урн для мусора | thumb____20______________________________________________________________https://docviewer.yandex.ru/view/0/htmlimage?id=oiyo-383idzpa58nuzp5tcf8bjfzn6wmad6k3v73dgj0c11v0nmltcp625hq4dfqg0962clx6wegop1nbqk2skrptyvl95pd0xvlxi8s&name=69d6b.jpg&dsid=7e5e7991c135a57ddc033236691fff5d |
| 5 | Устройство, ремонт автомобильных парковок | 4-Рыбинск-Дворовая территория |
| 6 | Устройство, ремонт пешеходных дорожек | P80905-112131 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 2) озеленение дворовых территорий; 3) ограждение дворовых территорий;4) устройство пандусов; 5) устройство контейнерных площадок;6) устройство иных малых архитектурных форм. |

Приложение №3

к муниципальной программе

|  |
| --- |
| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Ремонт внутридворовых проездов |  1м2 | 1134,88 |
| 2 | Обеспечение освещения | 1 светоточка | 30000,00 |
| 3 | Установка скамеек | шт. | 11100,00 |
| 4 | Установка урн | шт. | 3800,00 |

Приложение №4

к муниципальной программе

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2022 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ (Далее – Порядок).
	2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ по благоустройству дворовых территорий;

б) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ;

в)  общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Мышкин для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы;

1. **Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ.**
	1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках работ по благоустройству в форме трудового участия.
	2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания жителей, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания жителей.
	3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.
	4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предоставляются в Администрацию городского поселения Мышкин не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

1. **Порядок и форма финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ.**
	1. Заинтересованные лица могут принимать участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках работ по благоустройству в форме финансового участия.
	2. Организация финансового участия осуществляется в соответствии с решением общего собрания жителей, дворовой территории которая подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания жителей.
	3. Сроки перечисления денежных средств устанавливаются:

для заинтересованных лиц - не позднее 30 дней со дня принятия решения о включении соответствующей дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2022гг. на текущий год.

Приложение №5

к муниципальной программе

**ПОРЯДОК**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включаемых в муниципальную программу и проведение голосования

 1. Настоящий порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включаемых в муниципальную программу (далее Порядок)устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения Проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу (далее - Проект).

 2. Разработка Проекта организуется МУ «Управление городского хозяйства» при необходимости с привлечением специализированных организаций.

3. Проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших отбор.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, Проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В Проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание Проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой и общественной территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

 5. Разработка Проекта включает следующие стадии:

 - осмотр дворовой и общественной территории, предлагаемой к благоустройству осуществляется представителями МУ «Администрация городского поселения Мышкин» и МУ «Управление городского хозяйства» с представителем заинтересованных лиц с оформлением ведомости работ и схемы зонирования;

 - разработка Проекта реализуется МУ «Управление городского хозяйства» на основании данных осмотра дворовой и общественной территории.

 - согласование Проекта благоустройства дворовой и общественной территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется МУ «Администрация городского поселения Мышкин»;

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в МУ «Администрация городского поселения Мышкин» согласованный Проект или мотивированные замечания для их урегулирования.

7. Проект утверждается рабочей группой, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания рабочей группы.

Проведение голосования по отбору дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, осуществляется в электронной форме в сети «Интернет».

Приложение № 6

 к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 – 2022 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома) | Количество проживающих в многоквартирном доме, чел. | Перечень видов работ | Планируемая потребность в финансировании,тыс. руб. |
| согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню) |  |
| 1 | г. Мышкинул. Угличская д.80-д.90 | 170 | Ремонт дворовых проездов и проезд к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок | Оборудование детской и (или) спортивных площадок, ограждение дворовых территорий | Местный бюджет233,20300 |
| Областной бюджет1636,81000 |
| Федеральный бюджет1853,19000 |
| Внебюджетные источники40,00000 |
| Итого: 3763,20300 |
| 2 | г. Мышкин ул. Газовиков д.22, д.24, д.26, ул. Комсомольская д.23,д25 | 136 | Ремонт дворовых проездов и проезд к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок | Оборудование детской и (или) спортивных площадок, ограждение дворовых территорий | Местный бюджет212,10500 |
| Областной бюджет131,36600 |
| Федеральный бюджет3152,79100 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого: 3496,26200 |
| 3 | г. Мышкин ул. Загородная д. 45,д.47 | 158 | Ремонт дворовых проездов и проезд к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок | Оборудование детской и (или) спортивных площадок, ограждение дворовых территорий | Местный бюджет143,99728 |
| Областной бюджет90,29000 |
| Федеральный бюджет2166,95700 |
| Внебюджетные источники0,000 |
| Итого: 2401,24428 |
| 4 | г. Мышкин ул. Успенская д. 27 | 57 | Ремонт дворовых проездов и проезд к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок | Оборудование детской и (или) спортивных площадок, ограждение дворовых территорий | Местный бюджет84,22200 |
| Областной бюджет53,58200 |
| Федеральный бюджет1285,95800 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого:1423,76200 |
| 5 |  г. Мышкинул. Комсомольская, д.31-33 | 129 | Ремонт дворовых проездов и проезд к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок | Оборудование детской и (или) спортивных площадок, ограждение дворовых территорий | Местный бюджет164,70000 |
| Областной бюджет106,03808 |
| Федеральный бюджет2544,80592 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого:2815,54400 |
|  | Итого: | × | × | × | Местный бюджет838,22728 |
| Областной бюджет2018,08608 |
| Федеральный бюджет11003,70192 |
| Внебюджетные источники40,00000 |
| Итого:13900,01528 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 – 2022 годах, на территории городского поселения Мышкин

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству  | Планируемая потребность в финансированиитыс. руб. |
| 1 | Территория около ФОКа (обустройство многофункционального общественного спортивного объекта) 1 этап | обустройство многофункционального общественного спортивного объекта (эксплуатация в зимний период - хоккейный корт, в летнее время мини футбольное поле или баскетбольная площадка,3 волейбольные площадки, 3 спортивные площадки для большого тенниса. Модульные помещения для санитарных нужд. Парковка для автотранспорта. Уличное освещение. Ограждение территории | Местныйбюджет174,50000 |
| Областной бюджет1551,30900  |
| Федеральный бюджет1755,69200 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого: 3481,50100 |
| 2 | «Территория около ФОКа (обустройство многофункционального общественного спортивного объекта)» 2 этап | устройство покрытия проезда и автостоянки, ограждения, озеленение территории  | Местныйбюджет343,53800 |
| Областной бюджет200,64700 |
| Федеральный бюджет4815,55400 |
| Внебюджетные источники85,98000 |
| Итого: 5445,71900 |
| 3 | Площадь Успенская г. Мышкин (восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых) | восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых (Опочининская библиотека- ограждение, крыша, фасад, спуск, благоустройство территории), торговая площадь у причала (установка торговых рядов) | Местный бюджет1800,00000 |
| Областной бюджет30000,00000 |
| Федеральный бюджет0,00000 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого: 31800,00000 |
| 4 | «Стадион именибр. Бутусовых»(обустройство многофункционального общественного спортивного объекта) г. Мышкин,ул. К.Либкнехта, 78 А | основание для установления скейт-площадки, основание с резиновым покрытием для площадки воркаута и резиновое покрытие беговой дорожки | Местный бюджет777,93150 |
| Областной бюджет200,92600 |
| Федеральный бюджет4822,19100 |
| Внебюджетные источники130,00000 |
| Итого: 5931,04850 |
| 5 | Парк г. Мышкин, ул. Гагарина 1 этап, 2 этап | обустройство тротуаров и дорожек, установка ограждения, устройство покрытия детской игровой и спортивной площадок, озеленение | Местный бюджет196,47450 |
| Областной бюджет269,25118 |
| Федеральный бюджет6462,02820 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого: 6927,75388 |
| 6 | Благоустройство мест массового отдыха и купания1 этап, 2 этап  | Устройство тротуаров и дорожек, устройство основания игровой и спортивных площадок, обустройство спасательного поста с оборудованием, установка велопарковок, урн,вышки наблюдательной, информационного стенда, хозблока. | Местный бюджет664,27320 |
| Областной бюджет232,00564 |
| Федеральный бюджет5568,11436 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого: 6464,39320 |
| 7 | Детская игровая площадка в районе д. № 46 по ул. Солнечная г. Мышкин | устройство основания и травмобезопасного покрытия детской игровой площадки площадью, установка спортивного комплекса, детского игрового комплекса, двойных деревянных качелей на цепном подвесе, песочницы, скамеек, урн, информационной стойки | Местный бюджет92,74172 |
| Областной бюджет40,00000 |
| Федеральный бюджет960,00000 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого: 1092,74172 |
| 8 | г. Мышкин ул. Успенская д. 27 | Обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок; Оборудование детской и (или) спортивных площадок, ограждение дворовых территорий | Местный бюджет37,72798 |
| Областной бюджет26,60582 |
| Федеральный бюджет638,99180 |
| Внебюджетные источники143,00000 |
| Итого:846,32560 |
|  | г. Мышкин ул. Комсомольская д. 31, 33 | Обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок; Оборудование детской и (или) спортивных площадок, ограждение дворовых территорий | Местный бюджет92,54660 |
| Областной бюджет31,22040 |
| Федеральный бюджет749,28960 |
| Внебюджетные источники177,00000 |
| Итого:1050,05660 |
|  | Итого |  × | Местный бюджет4179,73350 |
| Областной бюджет32551,96504 |
| Федеральный бюджет25771,86096 |
| Внебюджетные источники535,980 |
| **Всего по программе:** | **Итого:****63039,53950** |

Приложение № 8

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий для подготовки конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

в 2018 – 2022 годах, на территории городского поселения Мышкин

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству  | Планируемая потребность в финансированиитыс. руб. |
| 1 | Обустройство общественного пространства со скульптурной композицией женщине-труженице времен Великой Отечественной войны  | Эскизный проект по благоустройству общественных территорий в границах ул. Нагорной, ул. Пушкина, обслуживающей дороги набережной и границы частного владения в городе Мышкин Ярославской области для последующего общественного обсуждения | Местный бюджет99,00000 |
| Областной бюджет0,00000  |
| Федеральный бюджет0,00000 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого:99,00000 |
| **Всего по программе:** | **99,00000** |

Приложение № 9

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий для благоустройства городского парка отдыха «Сицкий сад» в 2021 году, на территории городского поселения Мышкин

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству  | Планируемая потребность в финансированиитыс. руб. |
| 1 | Благоустройство городского парка отдыха «Сицкий сад» | Ремонт ограждения и устройство покрытия из тротуарной плитки | Местный бюджет212,99800 |
| Областной бюджет2996,74300 |
| Федеральный бюджет0,00000 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого: 3209,74100 |
| Всего по программе: | 3209,74100 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий для реализации проекта «Концепция развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году» в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года, на территории городского поселения Мышкин

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству  | Планируемая потребность в финансировании,тыс. руб. |
| 1 | Благоустройство общественного пространства города Мышкин (конкурс Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проект «Концепция развития общественных пространств города Мышкин в 2021 году») | -благоустройство набережной на торговой площади вдоль реки Волги с размещением урн, скамеек, вазонов с кустами сирени;- установка уличных светильников;- организация ландшафтной зоны отдыха вдоль улицы Нагорная от улицы Никольская до улицы Карла Либкнехта с учетом рельефа и особенностей территории вдоль «Гремучего ручья»;- устройство памятника «Женщинам-труженицам тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.» и его благоустройство;- установка малых архитектурных форм. | Местный бюджет5809,10700 |
| Областной бюджет9375,00000  |
| Федеральный бюджет50000,00000 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого:63037,00000 |
| Всего по программе: | **65184,10700** |

Приложение № 11

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий, подлежащий благоустройству в рамках реализации проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных «Наши дворы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству  | Планируемая потребность в финансированиитыс. руб. |
| 1 | Благоустройство дворовой территории г. Мышкин, ул.Газовиков д.5, 7, 9 корп. 1, 9 корп. 2 | Ремонт дворовых проездов и проезд к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок, обустройство детско-спортивной площадки | Местный бюджет140,00000 |
| Областной бюджет5000,00000  |
| Федеральный бюджет0,00000 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого:5140,00000 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории г.Мышкин , ул.Газовиков д.35,37  | Ремонт дворовых проездов и проезд к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок, обустройство детско-спортивной площадки | Местный бюджет140,00000 |
| Областной бюджет5000,00000  |
| Федеральный бюджет0,00000 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого:5140,00000 |
| 3 | Детская игровая площадка в районе д. № 5 по ул. Газовиков г. Мышкин |  | Местный бюджет40,00000 |
| Областной бюджет2500,00000  |
| Федеральный бюджет0,00000 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого:2540,00000 |
| 4 | Детская игровая площадка в районе д. № 93 по ул.Загородная г. Мышкин |  | Местный бюджет170,00000 |
| Областной бюджет2500,00000  |
| Федеральный бюджет0,00000 |
| Внебюджетные источники0,00000 |
| Итого:2670,00000 |
|  | Итого |  × | Местный бюджет490,00000 |
| Областной бюджет15000,00000 |
| Федеральный бюджет00,00000 |
| Внебюджетные источники00,00000 |
| **Всего по программе:** | **15490,00000** |