****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫШКИН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Мышкин

19.01.2023 № 5

**Об утверждении Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского поселения Мышкин на 2023-2025 годы»**

# В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета городского поселения Мышкин от 13.12.2022 №42 «О бюджете городского поселения Мышкин на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 170-п «Об утверждении государственный программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2021-2024 годы», руководствуясь Уставом городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин на 2023-2025» (далее - Программа).

2. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности бюджета городского поселения Мышкин на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на [официальном сайте](garantF1://24419833.9) Администрации городского поселения Мышкин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского

поселения Мышкин А.А. Кошутина

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского поселения Мышкин

от 19.01.2023г. № 5

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин на 2023 – 2025 годы» (Далее – Программа) |
| 2 | Заказчик муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения Мышкин» |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник муниципального учреждения «Управление городского хозяйства»  Ведущий специалист Администрации городского поселения Мышкин |
| 4 | Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| 5 | Основные цели муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития городской среды, повышение уровня благоустройства территории городского поселения Мышкин, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. |
| 6 | Основные задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Мышкин;  2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;  3.Развитие формирования единого облика городского поселения Мышкин. |
| 7 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общая потребность в финансовых средствах - 12720,419 тыс. руб., из них:  - средства бюджета городского поселения Мышкин – 1230,0 тыс. руб.  - средства областного бюджета- 452,817 тыс. руб.  - средства федерального бюджета -10867,602 тыс. руб.,  - внебюджетные источники- 170,0 тыс.руб.,  в т.ч. по годам реализации:  2023 год – 11920,419 тыс. руб.  2024 год – 400,0 тыс. руб.  2025 год – 400,0 тыс. руб. |
| 8 | Ожидаемые результаты | -количество дворовых территорий, благоустроенных за счет программы – 2  -количество общественных территорий, благоустроенных за счет программы – 3  -реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» -0 |
| 9 | Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Основные мероприятия   1. Благоустройство дворовых территорий. 2. Благоустройство общественных территорий. 3. Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных «Наши дворы» |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского поселения Мышкин, является организация благоустройства территории города, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения городского поселения.

Реализация соответствующих полномочий на территории городского поселения Мышкин предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории городского поселения Мышкин зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а так же от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

По состоянию на 01.01.2023 общее количество многоквартирных жилых домов на территории городского поселения Мышкин – 291 из них 103 МКД и 188 МКД блокированной застройки.

Следует отметить, что большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1971 - 1995 годах прошлого столетия, внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

В целях повышения уровня комфортности проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского поселения Мышкин на протяжении последних лет применяется комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода.

В 2016 году городское поселение Мышкин участвовало в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!», при реализации которого выполнены работы по ремонту 3–х внутридворовых проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в том числе.

Немаловажным звеном в благоустройстве дворовых территорий является устройство мест отдыха для детей и взрослых в 2016 году благоустроены 3 новые дворовые площадки для отдыха детей и взрослых. За указанный период в соответствии с программными мероприятиями выполнялись работы по сносу старовозрастных, аварийных деревьев и посадке зеленых насаждений. В период 2014-2016 годов выполнялось благоустройство территорий общего пользования, а именно: выполнены работы по благоустройству Успенской площади, по устройству тротуаров, наружного освещения, газонов, цветников, установке детских площадок и спортивного оборудования.

В 2017 году был реализован губернаторский проект «Решаем вместе!», в рамках которого проведены мероприятия по комплексному ремонту 3 дворовых территорий многоквартирных домов, включая внутридворовые проезды.

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства городского поселения Мышкин показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий городского поселения Мышкин.

Таким образом, органы местного самоуправления в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2023-2025 годов определяют системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.

В целях развития и формирования единого облика городского поселения Мышкин, в соответствии с «Положением о муниципальной комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации общественных территорий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» утвержденным постановлением Администрации городского поселения Мышкин №259 от 06.09.2017 проводится анализ текущего состояния территории с инвентаризацией дворовых и общественных территорий, а также запланированы мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения Мышкин 2023-2025 годы (далее – Программа) позволит повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов производятся сопутствующие работы по установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 1 к муниципальной программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (приложение № 2 к муниципальной программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. (приложение № 3 к муниципальной программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу (приложение № 4 к муниципальной программе).

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и территории общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы осуществляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлением протокола общего собраний собственников помещений (далее – заинтересованные лица).

Адресный перечень дворовых территорий формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень общественных территорий формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Оценка предложений о включении дворовых и общественных территорий и ранжирование в муниципальную программу осуществляется общественной комиссией по следующим критериям: количество благополучателей, количество жителей участвующих в собраниях, сумма софинансирования, наличие трудового участия и сумма затрат на 1 благополучателя.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащий благоустройству в рамках муниципальной программы предложенный к конкурсному отбору содержится в приложениях № 5, 6 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащий благоустройству в рамках губернаторского проекта «Наши дворы» содержится в приложениях № 7 к муниципальной программе.

**II. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы**

Цель муниципальной программы: обеспечение комплексного развития городской среды, повышение уровня благоустройства территории городского поселения Мышкин, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Мышкин;

2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

3.Развитие формирования единого облика городского поселения Мышкин Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной программы будут являться:

**-** количество благоустроенных дворовых территорий;

- количество дворовых территорий благоустроенных за счет программы;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- доля финансового участия;

- доля трудового участия;

- количество благоустроенных общественных территорий;

- количество общественных территорий благоустроенных за счет программы;

- доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий от общей стоимости работ, включенных в программу;

- реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин на 2023 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| Базовое 2022 год | 2023 год плановое | 2024 год плановое | 2025 год плано  вое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, всего | ед. | 8 | 0 | 9 | 10 |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы в текущем году | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | проценты | 13% | 13% | 15% | 16% |
| 1.3 | Доля финансового участия | проценты | до 10% | до 10% | до 10% | до 10% |
| 1.4 | Доля трудового участия | да/нет | да | да | да | да |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, всего | ед. | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы в текущем году | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | проценты, | 80% | 80% | 90% | 100% |
| 3 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ включенных в программу | проценты | до 10% | до 10% | до 10% | до 10% |
| 4 | Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» | ед. | - | - | - | - |

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в городском поселении Мышкин, будет стимулировать жителей города к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа города и повысит качество жизни населения.

**III. План мероприятий муниципальной программы**

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Всего |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | проведение комплексного благоустройства дворовой территории | МУ «Управление городского хозяйства»  МУ «Администрация городского поселения Мышкин» | 31.12.  2025 | Местный  бюджет | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 400,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Благоустройство обществен- ных территорий | совершенствование эстетического состояния городских территорий | МУ «Управление городского хозяйства»  МУ «Администрация городского поселения Мышкин» | 31.12.  2025 | Местный  бюджет | 430,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 830,00000 |
| Областной бюджет | 452,81700 | 0,00000 | 0,00000 | 452,81700 |
| Федеральный бюджет | 10867,60200 | 0,00000 | 0,00000 | 10867,60200 |
| Внебюджетные источники | 170,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,00000 |
| 3. | Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы» | Проведение комплексного благоустройства территорий | МУ «Управление городского хозяйства»  МУ «Администрация городского поселения Мышкин» | 31.12.2023 | Местный  бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по программе** | | | | | | **11920,41900** | **400,00000** | **400,00000** | **12720,41900** |

**IV. Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Расчет индекса стратегической результативности муниципальной программы производится в соответствии с Приложением № 4 к Положению, утвержденному постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 14.11.2016 № 403 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в городском поселении Мышкин».

**V. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин на 2023 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| **Благоустройство дворовых территорий** | **400,00000** | **0,00000** | **200,00000** | **200,00000** |
| Бюджет ГП Мышкин | 400,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Благоустройство общественных территорий** | **12320,41900** | **11920,41900** | **200,00000** | **200,00000** |
| Бюджет ГП Мышкин | 830,00000 | 430,00000 | 200,00000 | 200,00000 |
| Областной бюджет | 452,81700 | 452,81700 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 10867,60200 | 10867,60200 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 170,00000 | 170,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Реализация проекта комплексного благоустройства придомовых и общественных территорий «Наши дворы»** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Бюджет ГП Мышкин | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по Программе:** | **12720,41900** | **11920,41900** | **400,00000** | **400,00000** |
| Бюджет ГП Мышкин | 1230,00000 | 430,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| Областной бюджет | 452,81700 | 452,81700 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 10867,60200 | 10867,60200 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 170,00000 | 170,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение №1

к муниципальной программе

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории |
| 1 | Дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям |  |
| 2 | Устройство уличного освещения дворовых территорий |  |
| 3 | Приобретение и установка скамеек | thumb_01019____________________________ https://docviewer.yandex.ru/view/0/htmlimage?id=oiyo-383idzpa58nuzp5tcf8bjfzn6wmad6k3v73dgj0c11v0nmltcp625hq4dfqg0962clx6wegop1nbqk2skrptyvl95pd0xvlxi8s&name=59860.jpg&dsid=7e5e7991c135a57ddc033236691fff5d |
| 4 | Приобретение и установка урн для мусора | thumb____20______________________________________________________________  https://docviewer.yandex.ru/view/0/htmlimage?id=oiyo-383idzpa58nuzp5tcf8bjfzn6wmad6k3v73dgj0c11v0nmltcp625hq4dfqg0962clx6wegop1nbqk2skrptyvl95pd0xvlxi8s&name=69d6b.jpg&dsid=7e5e7991c135a57ddc033236691fff5d |
| 5 | Устройство, ремонт автомобильных парковок | 4-Рыбинск-Дворовая территория |
| 6 | Устройство, ремонт пешеходных дорожек | P80905-112131 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  2) озеленение дворовых территорий;  3) ограждение дворовых территорий;  4) устройство пандусов;  5) устройство контейнерных площадок;  6) устройство иных малых архитектурных форм. |

Приложение №3

к муниципальной программе

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023-2025 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ (Далее – Порядок).
  2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ по благоустройству дворовых территорий;

б) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ;

в)  общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Мышкин для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы;

1. **Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ.**
   1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках работ по благоустройству в форме трудового участия.
   2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания жителей, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания жителей.
   3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.
   4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предоставляются в Администрацию городского поселения Мышкин не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

1. **Порядок и форма финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ.**
   1. Заинтересованные лица могут принимать участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках работ по благоустройству в форме финансового участия.
   2. Организация финансового участия осуществляется в соответствии с решением общего собрания жителей, дворовой территории которая подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания жителей.
   3. Сроки перечисления денежных средств устанавливаются:

для заинтересованных лиц - не позднее 30 дней со дня принятия решения о включении соответствующей дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2023-2025гг. на текущий год.

Приложение №4

к муниципальной программе

**ПОРЯДОК**

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включаемых в муниципальную программу и проведение голосования

1. Настоящий порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включаемых в муниципальную программу (далее Порядок)устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения Проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу (далее - Проект).

2. Разработка Проекта организуется МУ «Управление городского хозяйства» при необходимости с привлечением специализированных организаций.

3. Проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших отбор.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, Проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В Проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание Проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой и общественной территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка Проекта включает следующие стадии:

- осмотр дворовой и общественной территории, предлагаемой к благоустройству осуществляется представителями МУ «Администрация городского поселения Мышкин» и МУ «Управление городского хозяйства» с представителем заинтересованных лиц с оформлением ведомости работ и схемы зонирования;

- разработка Проекта реализуется МУ «Управление городского хозяйства» на основании данных осмотра дворовой и общественной территории.

- согласование Проекта благоустройства дворовой и общественной территории с представителем заинтересованных лиц осуществляется МУ «Администрация городского поселения Мышкин»;

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в МУ «Администрация городского поселения Мышкин» согласованный Проект или мотивированные замечания для их урегулирования.

7. Проект утверждается рабочей группой, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания рабочей группы.

Проведение голосования по отбору дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, осуществляется в электронной форме в сети «Интернет».

Приложение № 5

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в 2023 – 2025 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома) | Количество проживающих в многоквартирном доме, чел. | Перечень видов работ | | Планируемая потребность в финансировании,тыс. руб. |
| согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню) |  |
| 1 | Дворовая территория | - | Ремонт дворовых проездов и проезд  к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок | Оборудование детской и (или) спортивных площадок, ограждение дворовых территорий | Местный бюджет  400,00000 |
| Областной бюджет  0,00000 |
| Федеральный бюджет  0,00000 |
| Внебюджетные источники  0,00000 |
| Итого: 400,00000 |
|  | Итого: | × | × | × | Местный бюджет  400,00000 |
| Областной бюджет  0,00000 |
| Федеральный бюджет  0,00000 |
| Внебюджетные источники  0,00000 |
| Итого: 400,00000 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2023 – 2025 годах, на территории городского поселения Мышкин

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству | Планируемая потребность в финансировании  тыс. руб. |
|  |  |  | Местный бюджет  430,00000 |
| 1 | Благоустройство мест массового отдыха и купания 3этап | Установка МАФов (урн, скамеек, торгового павильона, летнего кафе, автономных санитарно-бытовых модулей, пункта проката, велопарковки и т.д.). |
| Областной бюджет  452,81700 |
| Федеральный бюджет  10867,60200 |
| Внебюджетные источники  170,00000 |
| Итого: 11920,41900 |
| 2 | Общественная территория | - | Местный бюджет  400,00000 |
| Областной бюджет  0,00000 |
| Федеральный бюджет  0,00000 |
| Внебюджетные источники  0,00000 |
| Итого: 400,00000 |
|  | Итого | × | Местный бюджет  830,00000 |
| Областной бюджет  452,81700 |
| Федеральный бюджет  10867,60200 |
| Внебюджетные источники  170,00000 |
| **Всего по программе:** | | | **Итого:**  **12320,41900** |

Приложение № 7

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых и общественных территорий, подлежащий благоустройству в рамках реализации проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных «Наши дворы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству | Планируемая потребность в финансировании  тыс. руб. |
| 1 | Благоустройство дворовой территории г. Мышкин, ул.Успенская д.22,24 | Ремонт дворовых проездов и проезд  к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство автомобильных парковок, обустройство детско-спортивной площадки | Местный бюджет  0,00000 |
| Областной бюджет  0,00000 |
| Федеральный бюджет  0,00000 |
| Внебюджетные источники  0,00000 |
| Итого:0,00000 |
|  | Итого | × | Местный бюджет  0,00000 |
| Областной бюджет  0,00000 |
| Федеральный бюджет  0,00000 |
| Внебюджетные источники  0,00000 |
| **Всего по программе:** | | | **0,00000** |