АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МЫШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мышкин

06.06.2023					                           			    № 119-а

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду

объектов коммунального назначения,

инженерной инфраструктуры, объектов

социальной сферы по городскому поселению

Мышкин на 2023 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации своевременной подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы городского поселения Мышкин к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по городскому поселению Мышкин на 2023 - 2024 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте городского поселения Мышкин и информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Мышкин                                              А.А. Кошутина

| Утвержден постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 06.06. 2023 № 119-а План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по городскому поселению Мышкин на 2023- 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Котельные - всего, | ед. | 14 |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 11 |  |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 12 | 836,2 | 0,00 | 46,31 | 789,89 |  |
| 1. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Центральная) | ед. | 1 | 442,04 | 0,00 | 0,00 | 442,04 |  |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 442,04 | 0,00 | 0,00 | 442,04 |  |
| 2. Котельная АО "Яркоммунсервис" (Финский комплекс) | ед. | 1 | 164,45 | 0,00 | 0,00 | 164,45 |  |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 164,45 | 0,00 | 0,00 | 164,45 |  |
| 3. Котельная АО "МКЭ" (котельная ЦРБ) | ед. | 1 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |  |
| Текущий ремонт оборудования котельной | шт. |  | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |  |
| 4. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения ( Никольская, 5) | ед. | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 14,20 |  |
| Техническое обслуживание котельной | шт. |  | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 14,20 |  |
| 5. Котельная Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед.. | 1 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 18,20 |  |
| Техническое обслуживание котельной | ед. |  | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 18,20 |  |
| 6. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Мышкины палаты) | ед. | 1 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |  |
| проверка оборудования котельной | шт. | 1 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |  |
| 7. Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Картинная галерея) | ед. | 1 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |  |
| проверка оборудования котельной | шт. | 1 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |  |
| 8. Котельная МДОУ д/с "Тополек" | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |
| Проверка манометров, сигнализатора, термометров, газосигнализатора | шт. | 17 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |
| 9. Котельная МДОУ д/с "Теремок" | ед | 1 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,00 |  |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометра, газосигнализатора | шт. | 17 | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,00 |  |
| 10. Котельная МОУ ДО ДДТ (Ананьинская, д.4) | ед | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |  |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | шт. | 2 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |  |
| 11. Котельная МОУ ДО ДДТ (Орджоникидзе, д.9) | ед | 1 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |  |
| Проверка манометра, сигнализатора, газосигнализатора | шт. | 3 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |  |
| 12. Котельная МАОУ ДО ДЮСШ | ед | 1 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 |  |
| Проверка манометров, сигнализаторов, термометров, газосигнализаторов | шт. | 23 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 |  |
| Тепловые сети-всего, |  | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе муниципальные |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей всего: |  | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене тепловых сетей: |  | 0,45 | 1672,49 | 0,0 | 0,0 | 1672,49 |  |
| Котельная АО "Яркоммунсервис" (Центральная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт ТС от ТК10 до ТК22 | км | 0,24 | 532,62 | 0,0 | 0,0 | 532,62 |  |
| 2. Ремонт ТС от ТК66 до ТК68 | км | 0,05 | 38,51 | 0,0 | 0,0 | 38,51 |  |
| 3. Ремонт ТС от камеры ТК15 до д.№24 Газовиков | км | 0,03 | 56,00 | 0,0 | 0,0 | 56,00 |  |
| 4. Ремонт ТС от камеры УТ 16/1 до ТК9 | км | 0,13 | 1 045,36 | 0,0 | 0,0 | 1 045,36 |  |
| Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): |  |  | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 5,45 |  |
| Котельная АО "Яркоммунсервис" (Финский комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Шайбирование ТС |  |  | 5,45 | 0,0 | 0,0 | 5,45 |  |
| Водопроводные сети - всего, | км | 40,830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км | 0,40 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |  |
| 1. г. Мышкин, пер. Дорожный | км | 0,40 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |  |
| Канализационные сети - всего, | км | 18,570 |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км | 0,10 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |  |
| 1. г. Мышкин, ул. Комсомольская, д.33 | км | 0,05 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |
| 2. г. Мышкин, ул. Ананьинская | км | 0,05 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |  |
| Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед. | 7 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |  |
| 1. г. Мышкин, ул. Комсомольская, у ж/д д.33 (канализация) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
| 2. г. Мышкин, ул. Загородная, у ж/д 47 (канализация) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
| 3. г. Мышкин, ул. К. Либкнехта- ул. Мира (канализация) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
| 4. г. Мышкин, пер. Дорожный (водопровод) | ед. | 3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |  |
| 5.г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, у ж/д 19 (водопровод) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети - всего, | км | 68,6 |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи, всего | км | 8,32 |  |  |  |  |  |
| Пообъектная разбивка по ремонту воздушных и кабельных линий электропередач: | км | 8,32 | 6475,57 | 0,00 | 0,00 | 6475,57 |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1. ВЛ-10кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ "Мышкин" в пр.оп. №1-8 (участок от КТП №511 до ЗТП №503) | км | 1,2 | 472,21 | 0,00 | 0,00 | 472,21 |  |
| 2. ВЛ-0,4 кВ ф.№12 ЗТП №502 "Петушок" ВЛ-10кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ "Мышкин" (в пр.оп.№7-9 ул. Полевая) | км | 0,14 | 217,95 | 0,00 | 0,00 | 217,95 |  |
| 3. ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП №315 "Лесная-2" ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35/10 кВ "Мышкин" (от оп. №11 ул. Лесная р-н д. 9а, 11) | км | 0,12 | 151,79 | 0,00 | 0,00 | 151,79 |  |
| 4. ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ЗТП №309 "Орджоникидзе" ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35/10 кВ "Мышкин" | км | 0,24 | 314,92 | 0,00 | 0,00 | 314,92 |  |
| 5. ВЛИ-0,4кВ ф.№2 КТП №707 "Очистные новая" ВЛ-10кВ ф.№7 ПС 35/10 кВ "Мышкин" | км | 0,09 | 77,31 | 0,00 | 0,00 | 77,31 |  |
| 6. ВЛ-0,4кВ ф.№3 ЗТП №309 "Орджоникидзе" ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35/10кВ "Мышкин" | км | 0,64 | 471,39 | 0,00 | 0,00 | 471,39 |  |
| 7. Строительство ВЛЗ-10кВ ф.№5 ПС 35/10кВ "Мышкин" от ЗТП №701 "Финский комплекс" до ЗТП №702 "3 подъем" | км | 2,64 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |  |
| 8. Строительство с заменой ЛЭП-10кВ ф.№7 от ЗТП №705 "Больница" до ЗТП №706 "РСУ" | км | 2,1 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |  |
| 9. Строительство ВЛИ-0,4кВ от ЗТП №303 "Энергетиков" ф.№3 | км | 1,15 | 2 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170,00 |  |
| Из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - в том числе муниципальных | км | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 3 | 4147,98 | 0,00 | 0,00 | 4147,98 |  |
| 1. ЗТП №309 "Орджоникидзе" (монтаж камеры ЩО-70, КСО, монтаж секционной панели 0,4кВ, 10кВ, монтаж шинного моста в РУ-10кВ ) | ед. | 1 | 371,36 | 0,00 | 0,00 | 371,36 |  |
| 2. ЗТП №704 "Хлебозавод" (монтаж камеры ЩО-70, КСО, монтаж секционной панели 0,4кВ, 10кВ, монтаж шинного моста в РУ-10кВ) | ед. | 1 | 226,62 | 0,00 | 0,00 | 226,62 |  |
| 3 . Строительство КТПП 2*250кВА 10/0,4кВ вместо ЗТП №705 "Больница" | ед. | 1 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 |  |
| Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 14 | 227,39 | 0,00 | 154,59 | 72,8 |  |
| 1. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения ( Никольская, 5) | ед. | 1 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |  |
| Обследование дымоходов, вент. каналов , монтаж тепловой завесы | ед. |  | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |  |
| 2. МУ ММР Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения (Штабская, 8) | ед. | 1 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |  |
| Обследование дымоходов, вент.каналов, утепление отдельных конструкций здания, коммунальных сетей | ед. |  | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |  |
| 3. МУП ММР Мышкинский центр туризма | ед. | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |  |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |  |
| Обследование дымоходов, вент.каналов | ед. |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  |
| 4. МУК "Опочининскаямежпоселенческая библиотека Мышкинского МР" | ед. | 1 | 54,96 | 0,00 | 54,96 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 54,96 | 0,00 | 54,96 | 0,00 |  |
| 5. МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" | ед. | 1 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |  |
| 6. МОУ ДО ДДТ(Ананьинская, д.4) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 7. МДОУ д/с "Теремок" | ед. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| 8. МДОУ д/с "Петушок" | ед. | 1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |  |
| 9. МАОУ ДО ДЮСШ | ед. | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |
| 10. МДОУ д/с "Росинка" | ед. | 1 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| Проверка манометров, сигнализаторов | ед. |  | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 |  |
| 11. МДОУ д/с "Тополек" | ед. | 1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |  |
| 12. Мышкинская СОШ | ед. | 1 | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| Проверка манометров, сигнализаторов | ед. | 4 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,00 |  |
| 13. МОУ ДО ДДТ(Орджоникидзе, д.9) | ед. | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | ед. |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 14. МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Мышкин | ед. | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. |  | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  | 14270,08 | 0,00 | 200,9 | 14069,18 |  |