Приложение №1 к

Постановлению Администрации

городского поселения Мышкин

от 28.03.2013г. № 33

# П Л А Н

городского поселения Мышкин по подготовке к паводковому периоду  2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проверить состояние дорог, мостов и водопропускных труб, а также наличие материальных ресурсов, горюче смазочных материалов на паводковый период | Март 2013 г. | ООО «Мелиорация», ГУП«Автодор», начальник МУ «Управление городского хозяйства» |  |
| 2 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и привести их в готовность к действиям | Март 2013 г. | МУ «Управление городского хозяйства», специалист, курирующий ГО и ЧС администрации ГП Мышкин, председатель КЧС и ОПБ |  |
| 3 | Создать резервы ГСМ, источников аварийного энергоснабжения, продовольствия, медикаментов для ликвидации последствий паводковых явлений | 30 марта 2013 г. | ГУП «Автодор», ОАО «ЯрЭСК», ООО УК «ЖКХ», РайПО, ЦРБ |  |
| 4 | Проверить готовность ПВР для размещения населения в случае проведения эвакуации из зон затопления | до 30 марта 2013 г. | Председатель КЧС и ОПБ специалист, курирующий ГО и ЧС администрации ГП Мышкин, |  |
| 5 | Провести подготовительную работу по обеспечению эвакуируемого населения продовольствием и созданию условий для их временного проживания | до 30 марта 2013 г. | Председатель КЧС и ОПБ, специалист, курирующий ГО и ЧС администрации ГП Мышкин |  |
| 6 | Подготовить медицинское учреждение для оказания помощи пострадавшим | до 30 марта 2013 г. | Главный врач ЦРБ |  |
| 7 | Информировать население Мышкинского МР через СМИ о состоянии паводковой обстановки в городе, отмечая наиболее опасные районы подтопления | в паводковый период | Администрация ГП Мышкин, председатель КЧС и ОПБ, редактор газеты «Волжские зори» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Организовать контроль уровня паводковых вод. | в паводковый период | специалист, курирующий ГО и ЧС администрации ГП Мышкин |  |
| 9 | Провести комплекс мероприятий по недопущению гибели людей на реке. | в паводковый период | Председатель КЧС и ОПБ, специалист, курирующий ГО и ЧС администрации ГП Мышкин |  |